РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Свердловская область

ДУМА  ПЫШМИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

(4 созыв, 19 заседание)

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2010 г.   №  163

р.п.Пышма

Об утверждении инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское» Пышминского городского округа на 2011-2020 годы»

В соответствии с подпунктом 14 пункта 3 статьи 24 Устава Пышминского городского округа, Федеральным Законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», учитывая решение комиссии по вопросам ценообразования и формирования тарифов в Пышминском городском округе (протокол №12 от 15.10.2010 г. о согласовании инвестиционных надбавок к тарифам предприятий)

Дума Пышминского городского округа РЕШИЛА:

1.Утвердить инвестиционную программу «Развитие системы теплоснабжения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское» Пышминского городского округа на 2011-2020 годы» (прилагается).

2.Утвердить МУП ЖКХ «Трифоновское» надбавку к цене (тарифу) на тепловую энергию в размере:

|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надбавка к тарифу, руб./Гкал | 69,53 | 81,36 | 90,24 | 99,85 | 110,21 | 120,56 | 134,62 | 147,93 | 162,72 | 184,91 |

3.Настоящее Решение опубликовать в газете «Пышминские вести».

4.Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2011 г.

5.Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на комиссию Думы Пышминского городского округа по экономической политике, бюджету, финансам, налогам  (Реутов Ю.В.).

| Председатель Думы Пышминского городского округа ______________ В.С.Клещев | Глава Пышминского городского округа _______________ И.А.Чернышев |
| --- | --- |

Приложение

к решению  Думы

Пышминского городского округа

от «27» октября 2010 г. № 163

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы теплоснабжения Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское»

Пышминского городского округа

на 2010-2020 годы»

2010 г.

# Содержание

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	4

2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	5

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	   10

3.1. ВВЕДЕНИЕ	10

3.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	11

3.3. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУП ЖКХ «ТРИФОНОВСКОЕ»	11

3.4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	12

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА МУП ЖКХ «ТРИФОНОВСКОЕ»	13

3.6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	36

3.7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. СОСТАВ И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.	45

3.8. контрольные показатели инвестиционной программы	55

3.9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФА И УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ К НЕМУ	55

3.10. оценка эффективности Инвестиционной программы	56

3.11. ОЦЕНКА возможных рискОВ при реализации инвестиционной программы	62

3.12. Предложения о размерах  тарифа на подключение к системе теплоснабжения и надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения	64

ПРИЛОЖЕНИЕ	65

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-4. РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ ………………………………69

# ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

# «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУП ЖКХ «ТРИФОНОВСКОЕ»

# ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2011-2020 ГОДЫ»

| 1 | Наименование инвестиционной программы | Развитие системы теплоснабжения МУП ЖКХ «Трифоновское» Пышминского городского округа на 2011-2020 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки | - Федеральный закон от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы |
| 3 | Заказчик – координатор Инвестиционной программы | Администрация Пышминского городского округа |
| 4 | Разработчики программы | - Администрация Пышминского городского округа; - МУП ЖКХ «Трифоновское»; - ЗАО «Комэнергоресурс» |
| 5 | Источники финансирования инвестиционной программы | Установление надбавки к цене (тарифу) на услугу теплоснабжения (далее – надбавка к тарифу), собственные средства предприятия (амортизационные отчисления, прибыль), средства бюджетов всех уровней, прочие источники |
| 6 | Цель инвестиционной программы | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя в необходимом объеме, а также экологической безопасности системы теплоснабжения |
| 7 | Задачи инвестиционной программы | - обеспечение необходимых объемов и качества услуги теплоснабжения при условии выполнения современных нормативных требований; - - оказание качественной услуги теплоснабжения с целью обеспечить стабильность работы системы горячего водоснабжения существующих, реконструируемых и вновь строящихся объектов капитального строительства; - снижение нормативов потребления; - уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду. |
| 8 | Внесение изменений в Инвестиционную программу | Не более 1 раза в год (основание – п.9, ст.14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса») |
| 9 | Периодичность отчетности по реализации мероприятий Инвестиционной программы | Ежегодно |

Целевые индикаторы Инвестиционной программы

| № п/п | Целевой индикатор, ед. измерения | Значение индикатора до реализации Инвестиционной программы | Значение индикатора после реализации Инвестиционной программы | Соотношение значения индикатора после реализации Инвестиционной программы к значению индикатора до реализации Инвестиционной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой теплоснабжения |
| 1.1. | Коэффициент потерь, Гкал/км | 0,192 | 0,155 | -19,72% |
| 1.2. | Износ системы теплоснабжения, % | 80 | 50 | -30% |
| 1.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 87 | 25,2 | -71,0% |
| 2. | Эффективность деятельности МУП ЖКХ «Трифоновское» |
| 2.1. | Рентабельность деятельности, % | 4,4 | 9,9 |  |

# 2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия | Время выполнения | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Буденного до здания "Тир" в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=60,0 м., Ду=57,0 мм) | 2010 | 65,00 |
| 2 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Детский сад" до ул. Буденного дом №5 в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=39,0 м., Ду=40,0 мм) | 2017 | 34,00 |
| 3 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=240,0 м., Ду=150,0 мм) | 2011 | 415,00 |
| 4 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Печеркинского территориального управления" в двухтрубном исполнении в с. Печеркино (L=300,0 м., Ду=150,0 мм, L=17,0 м., Ду=57,0 мм) | 2013-2014 | 534,00 |
| 5 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до ул. Буденного дом №26 в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=42,0 м., Ду=76,0 мм) | 2015 | 54,00 |
| 6 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до здания "Магазин" в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=32,0 м., Ду=57,0 мм) | 2016 | 30,00 |
| 7 | Модернизация участка теплотрассы по ул. Гагарина от дома №1 до дома №2 в с. Трифоново (L=147,0 м., Ду=159,0 мм в двухтрубном измерении; L=93,0 м., Ду=89,0 мм одиночная протяженность сети) | 2010 | 540,00 |
| 8 | Модернизация участка теплотрассы по ул. Энергостроителей в с. Трифоново (L=334,0 м., Ду=57,0 мм) | 2012 | 490,00 |
| 9 | Модернизация участка теплотрассы от газовой котельной до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново (L=55,0 м., Ду=159,0 мм) | 2012 | 160,00 |
| 10 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Ленина дом № 95 до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново (L=29,0 м., Ду=100,0 мм, L=9,0 м., Ду=57,0 мм) | 2013 | 100,00 |
| 11 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Трифоновская среднеобразовательная школа" до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново (L=42,0 м., Ду=89,0 мм) | 2014 | 92,00 |
| 12 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Энергостроителей дом № 12 до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново (L=55,0 м., Ду=159,0 мм) | 2015 | 160,00 |
| 13 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до ул. Механизаторов дом №4 в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=72,0 м., Ду=76,0 мм,) | 2010 | 106,00 |
| 14 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Дворец культуры" в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=102,0 м., Ду=100,0 мм,) | 2010 | 200,00 |
| 15 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=86,0 м., Ду=57,0 мм,) | 2015 | 110,00 |
| 16 | Модернизация участка теплотрассы от здания " Дворец культуры" до ул. Механизаторов дом №4 в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=74,0 м., Ду=100,0 мм) | 2011 | 180,00 |
| 17 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Механизаторов дом №4 до питьевого источника в двух трубном исполнении в с. Чернышово (L=194,0 м., Ду=89,0 мм,) | 2012 | 250,00 |
| 18 | Модернизация участка теплотрассы от питьевого источника до здания "Почта" в двухтрубном исполнении в с. Чернышово (L=125,0 м., Ду=76,0 мм,) | 2017 | 140,00 |
| 19 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Общежитие" в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=56,0 м., Ду=57,0 мм,) | 2014 | 86,00 |
| 20 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Магазин" до здания "Столовая ОПХ "Пышминское" в двухтрубном измерении в с. Пульниково (L=30,0 м., Ду=57,0 мм,) | 2013 | 45,00 |
| 21 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Столовая ОПХ "Пышминское" до ул. Первомайская дом №91 в двухтрубном исполнении в с. Пульниково (L=160,0 м., Ду=57,0 мм,) | 2016 | 160,00 |
| 22 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Магазин" до ул. Первомайская в двухтрубном измерении в с. Пульниково (L=50,0 м., Ду=100,0 мм,) | 2012 | 100,00 |
| 23 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Первомайская до пер. Школьный в двухтрубном измерении в с. Пульниково (L=175,0 м., Ду=57,0 мм,) | 2017 | 130,00 |
| 24 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Первомайская до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Пульниково (L=47,0 м., Ду=57,0 мм,) | 2011 | 70,00 |
| 25 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до ул. Дом № 5,7 в двухтрубном измерении в с. Тимохинское (L=20,0 м., Ду=89,0 мм,) | 2010 | 50,00 |
| 26 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Тимохинское (L=50,0 м., Ду=89,0 мм,) | 2011 | 84,00 |
| 27 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до здания "Школа" в двухтрубном измерении в с. Тимохинское (L=50,0 м., Ду=100,0 мм,) | 2012 | 105,00 |
| 28 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до пер. Молодежный дом № 5 в двухтрубном измерении в с. Тимохинское (L=100,0 м., Ду=150,0 мм,) | 2010 | 360,00 |
| 29 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в с. Печеркино | 2013 | 300,00 |
| 30 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в с. Печеркино | 2016 | 320,00 |
| 31 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Луга" в с. Печеркино | 2018 | 350,00 |
| 32 | Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Печеркино | 2010 | 250,00 |
| 33 | Модернизация насосного оборудования сети в с. Печеркино | 2011 | 35,00 |
| 34 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в с. Пульниково | 2011 | 300,00 |
| 35 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Скиф" в с. Пульниково | 2019 | 350,00 |
| 36 | Модернизация насосного оборудования сети в с. Пульниково | 2010 | 30,00 |
| 37 | Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Пульниково | 2019 | 250,00 |
| 38 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Энергия" в с. Чернышово | 2014 | 300,00 |
| 39 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Энергия" в с. Чернышово | 2018 | 320,00 |
| 40 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Энергия" в с. Чернышово | 2020 | 350,00 |
| 41 | Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Чернышово | 2013 | 250,00 |
| 42 | Модернизация насосного оборудования сети в с. Чернышово | 2011 | 25,00 |
| 43 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Энергия" в с. Тимохинское | 2020 | 320,00 |
| 44 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Энергия" в с. Тимохинское | 2014 | 340,00 |
| 45 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Энергия" в с. Тимохинское | 2019 | 360,00 |
| 46 | Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Тимохинское | 2010 | 250,00 |
| 47 | Модернизация насосного оборудования сети в с. Тимохинское | 2010 | 25,00 |
| 48 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в д. Холкино | 2015 | 130,00 |
| 49 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в д. Холкино | 2016 | 150,00 |
| 50 | Модернизация насосного оборудования сети в д. Холкино | 2012 | 25,00 |
| 51 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма | 2010 | 300,00 |
| 52 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в в центральной котельной р.п. Пышма | 2018 | 360,00 |
| 53 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма | 2017 | 350,00 |
| 54 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №4 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма | 2015 | 330,00 |
| 55 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №5 марки "Луга" в в центральной котельной р.п. Пышма | 2011 | 310,00 |
| 56 | Модернизация системы химводоподготовки в центральной котельной р.п. Пышма | 2013 | 250,00 |
| 57 | Модернизация подпиточной емкости V=8 куб.м. | 2016 | 90,00 |
| 58 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в котельной пер. Речной р.п. Пышма | 2017 | 350,00 |
| 59 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Энергия" в котельной пер. Речной р.п. Пышма | 2015 | 310,00 |
| 60 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Энергия" в котельной пер. Речной р.п. Пышма | 2016 | 320,00 |
| 61 | Модернизация системы химводоподготовки котельной пер. Речной р.п. Пышма | 2020 | 250,00 |
| ИТОГО по инвестиционной программе | 13 100,0 |

# 3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## 3.1. ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ее главного организационно-финансового механизма – Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 гг., подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», МУП ЖКХ «Трифоновское» разработало проект инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения МУП ЖКХ «Трифоновское» Пышминского городского округа на 2011-2020 годы» (далее - Инвестиционная программа) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в последней редакции Федерального закона от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ).

Данный проект Инвестиционной программы разработан на основе технического задания и представлен на утверждение в представительный орган городского округа в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Для достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма установления надбавки к тарифу на услугу теплоснабжения.

Установление надбавки к тарифу на услугу теплоснабжения необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрения современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы теплоснабжения;

- полное возмещение затрат организации коммунального комплекса, связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги теплоснабжения после установления надбавки к тарифу на услугу теплоснабжения;

- обеспечение возможности подключения к системе теплоснабжения.

Предприятием МУП ЖКХ «Трифоновское» выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения.

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 13,10 млн. руб. Эти денежные средства обеспечиваются за счет средств, поступающих от оказания услуги по теплоснабжению, в части установленной надбавки к тарифу.

Источник финансирования инвестиционной программы МУП ЖКХ «Трифоновское» был рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуги теплоснабжения, а также с учетом достижения поставленных задач  в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий и снижения химической опасности.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры городского округа путем повышения качества оказываемой услуги теплоснабжения;

- внедрением современной технологии обработки воды;

- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде.

Достижение поставленных задач в условиях развития городского округа и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП ЖКХ «Трифоновское».

## 3.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пышминский городской округ входит в состав Восточного управленческого округа и граничит с запада – с. Камышловским муниципальным районом, с северо-запада – с. Ирбитским муниципальным образованием, с северо-востока – с Талицким городским округом, с юга – с Курганской областью по границе Свердловской и Курганской областей. Расстояние до Екатеринбурга – 180 км, до Тюмени – 150, до Кургана – 150, это достаточно выгодное и удобное расположение округа.

Пышминский городской округ, расположен в юго-восточной части Свердловской области. Почти вся территория округа располагается в зоне лесов, сменяясь лесостепью лишь в его южной части. Главная водная артерия района – река Пышма с ее притоками (правые - реки Черная, Дерней, Речелга; левые– Аксариха, Юрмыч, Скакунка). По названию реки Пышма получили свое наименование Пыщминская слобода и современный округ.

В состав Пышминского городского округа входит 46 населенных пунктов: рабочий поселок Пышма – административный центр муниципального образования, 18 сел и поселков, 27 деревень. В границах Пышминского городского округа находятся: р.п. Пышма; деревни Бунькова, Горушки, Духовая, Заречная, Катарач, Комарова, Кочевка, Лепихина, Мартынова, Медведева, Нагибина, Налимова, Пылаева, Речелга, Родина, Русакова, Савина, Салопаткина, Смирнова, Смородинка, Сыскова, Талица, Трубина, Устьянка, Фролы, Холкина, Юдина; поселки Ключевской, Крутоярский, Первомайский, Проселок, Южный, села Боровлянское, Красноярское, Печеркино, Пульниково, Тимохинское, Трифоново, Тупицыно, Черемыш, Чернышово, Четкарино, Чупино, Юрмытское.

Территория района составляет 1899 кв.км. Протяженность с севера на юг – 64 км, с запада на восток – 35 км. Район компактный, с хорошо развитой сетью дорог. Общая протяженность дорог в районе составляет 161 км, в том числе 140 км – с твердым покрытием. Население района на 01.01.2009г. – 22130 человек. Почти вся территория района расположена в зоне лесов. Рельеф местности – низменная равнина с углубленными долинами рек. Высота над уровнем моря не превышает 100-150 метров.

Пышминский городской округ входит в зону главных производителей сельскохозяйственной продукции Свердловской области. Сельское хозяйство округа – животноводческо-земледельческое. На территории муниципального образования расположены два бывших опытно-производственных хозяйства – «Пышминское» и «Трифоновское», 2 колхоза (колхоз им. Кирова, колхоз им. Калинина), филиал подсобного хозяйства Уральского военного округа (филиал «Первомайский» ФГУСП «Сосновское» Министерства обороны РФ), ООО «Дерней». В хозяйствах выращивают пшеницу, ячмень, рожь, овес, горох, картофель, корнеплоды, кукурузу (на силос), однолетние и многолетние травы.; разводят крупный рогатый скот, свиней.

## 3.3. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## МУП ЖКХ «ТРИФОНОВСКОЕ»

МУП ЖКХ «Трифоновское» вырабатывает тепловую энергию на  5 котельных. Котельные вырабатывают горячую воду для отопления жилых зданий, производственных и административных помещений предприятий.

Котельная (р.п. Пышма, пер. Речной,14)

Котельная расположена на юго-западе р.п. Пышма.

В котельной работает 4 человека. Котельная работает только в отопительный период года, 5160 ч/год. В котельной установлено два водогрейных котла типа «НР-18», один из которых резервный. В качестве основного и резервного топлива используется уголь.

Котельная центральная (р.п. Пышма, ул. 1 Мая,1 а)

Котельная расположена в центральной части р.п. Пышма.

В котельной работает 4 человека. Котельная работает только в отопительный период года, 5160 ч/год. В котельной установлено два водогрейных котла типа «Энергия-3», один из которых резервный. В качестве основного и резервного топлива используется уголь.

Котельная (с. Печеркино)

Котельная расположена в центральной части с. Печеркино Пышминского р-на. В котельной работает 4 человека. Котельная работает только в отопительный период года, 5160 ч/год. В котельной установлено пять водогрейных котла типа «Чуланова», один из которых резервный. В качестве основного и резервного топлива используется уголь.

Котельная (с. Пульниково)

Котельная расположена в восточной части с. Пульниково Пышминского р-на.

В котельной работает 4 человека. Котельная работает только в отопительный период года, 5160 ч/год. В котельной установлено два водогрейных котла типа «Чуланова», один из которых резервный. В качестве основного и резервного топлива используется уголь.

Котельная бани (р.п. Пышма, ул. С. Лазо)

Котельная расположена в северной части р.п. Пышма. В котельной работает 3 человека. Котельная работает 2000 ч/год. В котельной установлено два водогрейных котла типа «Энергия-3», один из которых резервный. В качестве основного и резервного топлива используется уголь.

## 3.4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ

## ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В настоящее время в целом деятельность МУП ЖКХ «Трифоновское» характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Основной причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Уровень износа системы теплоснабжения составляет сегодня более 85 процентов.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования системы теплоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## 3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА МУП ЖКХ «ТРИФОНОВСКОЕ»

Анализ финансового состояния предприятия

Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства.

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска.

Основная цель анализа финансового состояния – получение небольшого числа ключевых, т.е. наиболее информативных показателей, дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.

Основные задачи анализа:

- Своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.

- Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов.

- Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия.

Для оценки финансового состояния предприятия, его устойчивости используется целая система показателей, характеризующих:

а) наличие и размещение капитала, эффективность и интенсивность его использования;

б) оптимальность структуры пассивов предприятия, его финансовую независимость и степень финансового риска;

в) оптимальность структуры активов предприятия и степень производственного риска;

г) оптимальность структуры источников формирования оборотных активов;

д) платежеспособность и инвестиционную привлекательность предприятия;

е) риск банкротства (несостоятельности) субъекта хозяйствования;

ж) запас его финансовой устойчивости.

Главное место в системе экономических показателей организации занимают показатели финансовых результатов: прибыли и рентабельности. Деятельность любой организации связана с привлечением необходимых ресурсов, использованием их в производственном процессе, продажей производственных товаров (работ, услуг) и с получением финансовых результатов, В связи с этим особую значимость приобретает анализ процесса формирования финансовых результатов.

Основной целью анализа финансовых результатов является выявление факторов, вызывающих уменьшение финансовых результатов, т.е. снижение прибыли и рентабельности.

Основным источником информации для проведения финансового состояния предприятия служит финансовая отчетность. Финансовая отчетность представляет собой формы, показатели и пояснительные материалы к ним, в которых отражаются результаты хозяйственной деятельности. Она составляется на основе документально подтвержденных и выверенных записей на счетах бухгалтерского учета.

Основой бухгалтерской отчетности предприятия является бухгалтерский баланс. Он позволяет оценить эффективность размещения капитала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, оценить размер и структуру заемных источников, а также эффективность их привлечения.

Исследовать структуру и динамику финансового состояния предприятия удобно при помощи сравнительного аналитического баланса, в который включены основные агрегированные показатели бухгалтерского баланса.

Схемой аналитического баланса охвачено много важных показателей, характеризующих статику и динамику финансового состояния предприятия, что позволяет упростить работу по проведению горизонтального и вертикального анализа основных финансовых показателей деятельности предприятия.

Аналитический баланс можно получить из исходного баланса путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры: динамики и структурной динамики.

Анализируя данные статей аналитического баланса, можно, прежде всего, установить, какие изменения произошли в составе средств и их источников, основных групп этих средств, а также получить ответы на ряд вопросов, имеющих важное значение для целей оперативного управления предприятием.

Важнейшие характеристики финансового состояния МУП ЖКХ «Трифоновское» представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатель | Отражение в балансе | На 01.01.07, тыс. руб. | На 01.01.08, тыс. руб. | ∆, тыс.руб. | На 01.01.09, тыс. руб. | ∆, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость имущества | стр.300 | 3 948,00 | 6 650,00 | 2 702,00 | 10 426,00 | 3 776,00 |
| 2 | Величина внеоборотных активов | стр.190 | 1 839,00 | 2 066,00 | 227,00 | 1 716,00 | -350,00 |
| 3 | Величина оборотных активов | стр.290 | 2 109,00 | 4 584,00 | 2 475,00 | 8 710,00 | 4 126,00 |
| 4 | Материальные оборотные активы | стр.210 | 884,00 | 1 034,00 | 150,00 | 4 639,00 | 3 605,00 |
| 5 | Свободные активы: денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | стр. (250+260) | 312,00 | 347,00 | 35,00 | 343,00 | -4,00 |
| 6 | Дебиторская задолженность | стр.(230+240) | 772,00 | 3 203,00 | 2 431,00 | 1 968,00 | -1 235,00 |
| 7 | Величина собственных средств предприятия | стр. (490+640 +650) | -3 368,00 | -4 513,00 | -1 145,00 | 1 058,00 | 5 571,00 |
| 8 | Величина заемных средств предприятия | стр. (590+690-640 -650) | 7 316,00 | 11 163,00 | 3 847,00 | 9 368,00 | -1 795,00 |
| 9 | Собственный оборотный капитал | стр.(490+590+640+650-190) | -3 686,00 | -5 100,00 | -1 414,00 | 821,00 | 5 921,00 |
| 10 | Кредиторская задолженность | стр. 620 | 4 558,00 | 8 005,00 | 3 447,00 | 6 393,00 | -1 612,00 |

# Анализ структуры активов

# Актив баланса позволяет дать оценку имущества, находящегося в распоряжении предприятия. А также выделить в составе имущества оборотные (мобильные) и внеоборотные (иммобилизованные) средства.

Для общей характеристики имущества анализируется его структура (Таблица 2 и рисунки 1-3).

Общая сумма активов предприятия на 1 января 2009 г. составила                 10 426 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с началом 2008 годом на 3 776 тыс. рублей (или на 56,78%).

В общей величине активов предприятия наибольший удельный вес занимают оборотные активы (83,54%). За 2008 год стоимость мобильных оборотных средств заметно увеличилась – на 4 126 тыс. рублей (на 90,01%).

На 1 января 2009 г.  сумма внеоборотных активов составила 1 716 тыс. рублей, снизившись по сравнению с началом 2008 годом на 350 тыс. рублей (или на 16,94%).

Таблица 2

Аналитическая характеристика имущества

| Актив | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| Внеоборотные активы | 1 839,00 | 46,58 | 2 066,00 | 31,07 | 227,00 | 12,34 | 1 716,00 | 16,46 | -350,00 | -16,94 |
| Основные средства | 1 839,00 | 46,58 | 2 066,00 | 31,07 | 227,00 | 12,34 | 1 716,00 | 16,46 | -350,00 | -16,94 |
| Оборотные активы | 2 109,00 | 53,42 | 4 584,00 | 68,93 | 2 475,00 | 117,35 | 8 710,00 | 83,54 | 4 126,00 | 90,01 |
| Запасы | 884,00 | 22,39 | 1 034,00 | 15,55 | 150,00 | 16,97 | 4 639,00 | 44,49 | 3 605,00 | 348,65 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 141,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | -141,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 772,00 | 19,55 | 3 203,00 | 48,17 | 2 431,00 | 314,90 | 1 968,00 | 18,88 | -1 235,00 | -38,56 |
| Денежные средства | 312,00 | 7,91 | 347,00 | 5,21 | 35,00 | 11,22 | 343,00 | 3,29 | -4,00 | -1,15 |
| Прочие оборотные активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 16,88 | 1 760,00 | 100,00 |
| Стоимость имущества организации | 3 948,00 | 100,00 | 6 650,00 | 100,00 | 2 702,00 | 68,44 | 10 426,00 | 100,00 | 3 776,00 | 56,78 |

Рис.1 Оценка имущества предприятия

Рис.2 Структура имущества предприятия в 2007 г.

Рис.3 Структура имущества предприятия в 2008 г.

Наиболее детально изучаются оборотные (мобильные) активы, поскольку именно их состояние и структура определяют финансовую устойчивость, платежеспособность предприятия и его производственные возможности.

Анализ оборотных активов

В состав оборотных активов предприятия входят: производственные запасы и затраты, средства в расчетах (долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженности), денежные средства и прочие активы. Состав и структура оборотных средств определяются особенностями отрасли, к которой принадлежит предприятие.

Для общей характеристики оборотных (мобильных) активов рассмотрим их структуру в динамике (Таблица 3 и рисунки 4 - 6).

Общая величина оборотных средств предприятия на 1 января               2009 года составила  8 710 тыс. рублей, что на 4 126 тыс. рублей  больше по сравнению с началом 2008 года (или на 90,01%).

Наибольшую долю в структуре оборотных средств занимают материальные запасы. На 1 января 2009 года величина материальных запасов составила 4 639 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 3 609 тыс. рублей (или более чем в три раза).

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2008 составила 3 203 тыс. рублей, а по состоянию на 1 января 2009 составила 1 968 тыс. рублей. Сокращение размера данной задолженности является положительным моментом. Так, за 2008 год величина дебиторской задолженности сократилась на 1 235 тыс. рублей (на 38,56%).

Наиболее ликвидная часть оборотных активов – денежные средства – занимает критически малый удельный вес: 7,57% на 1 января 2008 года и 3,94% на 1 января 2009 года.

Таблица 3

Состав и структура оборотных средств

| Актив | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| Запасы | 884,00 | 41,92 | 1 034,00 | 22,56 | 150,00 | 16,97 | 4 639,00 | 53,26 | 3 605,00 | 348,65 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 875,00 | 41,49 | 1 030,00 | 22,47 | 155,00 | 17,71 | 4 639,00 | 53,26 | 3 609,00 | 350,39 |
| расходы будущих периодов | 9,00 | 0,43 | 4,00 | 0,09 | -5,00 | -55,56 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | -100,00 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 141,00 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | -141,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 772,00 | 36,61 | 3 203,00 | 69,87 | 2 431,00 | 314,90 | 1 968,00 | 22,59 | -1 235,00 | -38,56 |
| Денежные средства | 312,00 | 14,79 | 347,00 | 7,57 | 35,00 | 11,22 | 343,00 | 3,94 | -4,00 | -1,15 |
| Прочие оборотные активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 20,21 | 1 760,00 | 100,00 |
| Итого оборотных активов | 2 109,00 | 100,00 | 4 584,00 | 100,00 | 2 475,00 | 117,35 | 8 710,00 | 100,00 | 4 126,00 | 90,01 |

Рис.4 Оценка оборотных средств

Рис.5 Структура оборотных средств в 2007 г.

Рис.6 Структура оборотных средств в 2008 г.

Анализ использования оборотных средств

Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств.

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом взаимосвязанных показателей: длительностью одного оборота в днях, количеством оборотов за определенный период (коэффициент оборачиваемости), суммой занятых на предприятии оборотных средств на единицу продукции (коэффициент загрузки).

Таблица 4

Показатели оборачиваемости оборотных средств за 2007-2008 гг.

| № п/п | Показатели | 2007 г. | 2008 г. | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абсол. | % |
| 1 | Средняя стоимость материальных оборотных средств, тыс. руб. | 959,00 | 2 836,50 | 1 877,50 | 195,78 |
| 2 | Средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб. | 1 987,50 | 2 585,50 | 598,00 | 30,09 |
| 3 | Средняя стоимость оборотных средств, тыс. руб. | 3 346,50 | 6 647,00 | 3 300,50 | 98,63 |
| 4 | Выручка от реализации без НДС и акцизов, тыс. руб. | 21 530,00 | 20 216,00 | -1 314,00 | -6,10 |
|  | Расчетные показатели |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств | 22,45 | 7,13 | -15,32 | -68,25 |
| 6 | Длительность одного оборота материальных оборотных средств, дн. | 16 | 51 | 35 | 215,00 |
| 7 | Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | 10,83 | 7,82 | -3,01 | -27,82 |
| 8 | Длительность одного оборота дебиторской задолженности, дн. | 34 | 47 | 13 | 38,54 |
| 9 | Коэффициент оборачиваемости оборотных средств | 6,43 | 3,04 | -3,39 | -52,73 |
| 10 | Длительность одного оборота оборотных средств, дн | 57 | 120 | 63 | 111,54 |
| 11 | Однодневный оборот | 58,99 | 55,39 | -3,60 | -6,10 |
| 12 | Коэффициент загрузки оборотных средств | 0,16 | 0,33 | 0,17 | 111,54 |

Данные таблицы показывают, что среднее время пребывания оборотных активов (оборотных средств) в процессе кругооборота увеличилось с 57 дней в 2007 году до 120 дней в 2008 году. Соответственно количество оборотов в году сократилось и составило 3 оборота. Количество дней, в течение которых оборотные средства находятся в кругообороте, стало слишком большим, что является отрицательным показателем.

Также увеличилось и время одного оборота дебиторской задолженности -  на 13 дней по сравнению с 2007 годом и составило 47 дней. Это говорит о том, что погашение дебиторской задолженности происходило  более медленными темпами.

Изменение длительности оборота оборотных средств представлено на рисунке 7.

Рис.7 Изменение времени оборота оборотных средств

Экономический эффект от изменения оборачиваемости оборотных средств характеризуется высвобождением или закреплением (привлечением) оборотных средств.

Э = (120 – 57) * 55,39 =  3 490 тыс. рублей

В нашем случае экономический эффект показал, что за 2008 год произошло замедление оборачиваемости капитала, что привело к дополнительному привлечению оборотных средств на сумму 3 490 тыс. рублей.

Анализ пассива баланса

В пассиве баланса отражаются источники средств, которые направляются на приобретение и формирование актива баланса, т.е. имущества предприятия. Они подразделяются на собственные и заемные.

Состав и структура источников средств представлена в Таблице 5 и на рисунке 8.

Данные таблицы показывают, что за 2008 год общая величина источников увеличилась на 3 776 тыс. рублей (или на 56,78%). И составила на 1 января 2009 г. -  10 426 тыс. рублей.

Такое изменение объясняется, прежде всего, увеличением величины собственного капитала и изменением величины непокрытого убытка. Так, на начало 2008 года общая величина собственного капитала предприятия составляла -4 513 тыс. руб., к 1 января 2009 года она увеличилась на 5 571 тыс. руб. и составила 1 058 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль на 01.01.2009  составила 892 тыс. руб.

Таблица показывает, что заемный капитал предприятия является основным источником формирования его активов (89,85% в структуре пассива баланса на 1 января 2009 года). Общая величина заемного капитала предприятия за 2008 год снизилась на 1 795 тыс. рублей (или на 16,08%) и на 1 января 2009 года составила 9 368 тыс. рублей. Собственный капитал в структуре пассива баланса на 1 января 2009 года составил 10,15%.

Рис. 8 Оценка пассива баланса

Таблица 5

Состав и структура пассива баланса

| Пассив | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| Собственный капитал | -3 368,00 | -85,31 | -4 513,00 | -67,86 | -1 145,00 | 34,00 | 1 058,00 | 10,15 | 5 571,00 | -123,44 |
| Уставный капитал | 166,00 | 4,20 | 166,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -3 534,00 | -89,51 | -4 679,00 | -70,36 | -1 145,00 | 32,40 | 892,00 | 8,56 | 5 571,00 | -119,06 |
| Заемный капитал | 7 316,00 | 185,31 | 11 163,00 | 167,86 | 3 847,00 | 52,58 | 9 368,00 | 89,85 | -1 795,00 | -16,08 |
| Займы и кредиты | 1 521,00 | 38,53 | 1 479,00 | 22,24 | -42,00 | -2,76 | 1 479,00 | 14,19 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность | 4 558,00 | 115,45 | 8 005,00 | 120,38 | 3 447,00 | 75,63 | 6 393,00 | 61,32 | -1 612,00 | -20,14 |
| Прочие обязательства | 1 237,00 | 31,33 | 1 679,00 | 25,25 | 442,00 | 35,73 | 1 496,00 | 14,35 | -183,00 | -10,90 |
| Всего источников средств | 3 948,00 | 100,00 | 6 650,00 | 100,00 | 2 702,00 | 68,44 | 10 426,00 | 100,00 | 3 776,00 | 56,78 |

Наибольший удельный вес в структуре заемного капитала занимает кредиторская задолженность, структура которой представлена в Таблице 6 и на Рисунках 9-11.

Рис.9 Оценка кредиторской задолженности

Таблица 6

Состав и структура кредиторской задолженности

| Показатели | 2007 | Изменения | 2008 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало периода | На конец периода | тыс. руб. | % | На конец периода | тыс. руб. | % |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |  |
| поставщики и подрядчики | 4 251,00 | 93,26 | 7 494,00 | 93,62 | 3 243,00 | 76,29 | 5 640,00 | 88,22 | -1 854,00 | -24,74 |
| задолженность перед персоналом организации | 174,00 | 3,82 | 131,00 | 1,64 | -43,00 | -24,71 | 113,00 | 1,77 | -18,00 | -13,74 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 52,00 | 1,14 | 22,00 | 0,27 | -30,00 | -57,69 | 7,00 | 0,11 | -15,00 | -68,18 |
| задолженность по налогам и сборам | 57,00 | 1,25 | 10,00 | 0,12 | -47,00 | -82,46 | 571,00 | 8,93 | 561,00 | 5 610,00 |
| прочие кредиторы | 24,00 | 0,53 | 348,00 | 4,35 | 324,00 | 1 350,00 | 62,00 | 0,97 | -286,00 | -82,18 |
| Всего кредиторская задолженность | 4 558,00 | 100,00 | 8 005,00 | 100,00 | 3 447,00 | 75,63 | 6 393,00 | 100,00 | -1 612,00 | -20,14 |

Рис. 10 Структура кредиторской задолженности в 2007 г.

Рис. 11 Структура кредиторской задолженности в 2008 г.

Проанализировав изменения в составе и структуре кредиторской задолженности, можно отметить, что существенное изменение за 2008 год произошло по статьям «Поставщики и подрядчики» и «Задолженность по налогам и сборам». Так, за 2008 год по статье «Поставщики и подрядчики» общая величина задолженности снизилась по сравнению с началом года на   1 854 тыс. рублей (или на 24,74%), по статье «Задолженность по налогам и сборам» общая величина кредиторской задолженности увеличилась в несколько раз и составила 571 тыс. рублей.

Если сравнить имеющиеся на 1 января 2009 года у предприятия дебиторскую и кредиторскую задолженности, то можно отметить, что даже в случае погашения дебиторами своих обязательств, предприятие данными средствами может покрыть только треть своих долгов.

ДЗ = 1 968 тыс. рублей; КЗ = 6 393 тыс. рублей; ДЗ < КЗ (разница составляет 4 425 тыс. рублей).

# Оценка финансовой устойчивости

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, рассчитываются следующие показатели финансовой устойчивости предприятия:

1.Коэффициент финансовой независимости (автономии) предприятия (рекомендуемое значение данного коэффициента –  ( 0,5).

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (рекомендуемое значение данного коэффициента –  ≥ 0,3).

3. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (рекомендуемое значение данного показателя – ≥ 1,5).

Расчетные значения вышеперечисленных коэффициентов приведены в Таблице 7.

Таблица 7

Показатели финансовой устойчивости

| Наименование показателя | Норма-тивное значение | На 01.01.07 | На 01.01.08 | На 01.01.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Коэффициент финансовой независимости (К1) | ( 0,5 | -0,85 | -0,68 | 0,10 |
| 2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2) | ( 0,3 | -2,47 | -1,44 | -0,08 |
| 3. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К3) | ( 1,5 | 0,36 | 0,47 | 1,10 |

Исходя из Таблицы 7 видно, что почти все расчетные значения  вышеприведенных коэффициентов находятся вне области нормативных (рекомендуемых) значений.

Так, коэффициент финансовой независимости на 1 января 2009 года составляет 0,10, тогда как рекомендуемое значение находится в пределах больше 0,5. Это означает, что данное предприятие имеет финансовые затруднения.

Значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами по рассматриваемым периодам ниже рекомендуемого, что говорит о том, что собственных оборотных средств предприятию не хватает.

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами показывает, насколько предприятие может покрыть своими оборотными средствами текущие обязательства. Значения данного коэффициента также ниже нормативного.

Необходимо отметить положительную тенденцию в изменении расчетных значений вышеприведенных коэффициентов в сторону нормативных показателей. Это означает, что уровень финансовой независимости организации постепенно растет.

## Оценка платежеспособности предприятия

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства.

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики  ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в денежную наличность.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеет место следующие соотношения:

А1 ( П1;

А2 ( П2;

А3 ( П3;

А4 ( П4.

Таблица 8

Исходные данные для анализа ликвидности

| № п/п | Показатель | Отражение в балансе | На 01.01.07, тыс. руб. | На 01.01.08, тыс. руб. | На 01.01.09, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актив: |  |  |  |  |
|  | А1 | стр. 250 + стр. 260 | 312,00 | 347,00 | 343,00 |
|  | А2 | стр. 215 + стр.240 + стр.270 | 772,00 | 3 203,00 | 3 728,00 |
|  | А3 | стр. 210 + стр.220 – стр.215 – стр.216 + стр. 135 + стр.140 | 1 016,00 | 1 030,00 | 4 639,00 |
|  | А4 | стр.190 – стр.135 – стр. 140 + стр.216 + стр.230 | 1 848,00 | 2 070,00 | 1 716,00 |
| 2 | Пассив: |  |  |  |  |
|  | П1 | стр. 620 + стр. 660 | 5 795,00 | 9 684,00 | 7 889,00 |
|  | П2 | стр. 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | П3 | стр. 590 | 1 521,00 | 1 479,00 | 1 479,00 |
|  | П4 | стр. 490 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 | -3 368,00 | -4 513,00 | 1 058,00 |

Таблица 9

Соотношение активов и пассивов

| На 01.01.2007 г. | На 01.01.2008 г. | На 01.01.2009 г. |
| --- | --- | --- |
| А1 < П1 | А1 < П1 | А1 < П1 |
| А2 > П2 | А2 > П2 | А2 > П2 |
| А3 < П3 | А3 < П3 | А3 > П3 |
| А4 > П4 | А4 > П4 | А4 > П4 |

Данные Таблицы 9 показывают, что на начало 2009 года  не выполняется два соотношения – А1 < П1 и А4 > П4. Следовательно, данное предприятие не является абсолютно ликвидным, и соответственно его платежеспособность является нарушенной.

Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является приближенным. Более детальным является анализ платежеспособности при помощи следующих финансовых коэффициентов:

1.Коэффициент абсолютной ликвидности (рекомендуемое              значение - (0,2):

На 01.01.2007 года: К абс.ликв. = 0,053

На 01.01.2008 года: К абс.ликв. = 0,035

На 01.01.2009 года: К абс.ликв. = 0,043

Расчеты показывают, что и на начало и на конец рассматриваемого периода значения коэффициента абсолютной ликвидности ниже нормативного значения. Это означает, что предприятие в состоянии покрыть лишь незначительную долю краткосрочных обязательств за счет своих денежных средств.

2.Промежуточный коэффициент покрытия (критической ликвидности) (рекомендуемое значение - ( 0,7):

На 01.01.2007 года: К покр. = 0,187

На 01.01.2008 года: К покр. = 0,366

На 01.01.2009 года: К покр. = 0,516

Значение промежуточного коэффициента покрытия свидетельствует о том, что за счет дебиторской задолженности, в случае ее выплаты, данное предприятие не сможет погасить кредиторскую задолженность.

3.Коэффициент текущей ликвидности (рекомендуемое значение – ( 2):

На 01.01.2007 года: К тек. ликв. = 0,287

На 01.01.2008 года: К тек. ликв. = 0,410

На 01.01.2009 года: К тек. ликв. = 0,929

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 1 января 2009 года составил 0,929, при его значении на начало 2008 года 0,410. Это означает, что предприятие не обеспечено собственными оборотными средствами, но наблюдается динамичный рост данного показателя на протяжении рассматриваемого периода.

Таким образом, следует отметить положительную динамику в росте расчетных значений вышеприведенных коэффициентов и приближении этих значений к нормативным показателям.

Таким образом, приведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

За отчетный год произошли изменения в структуре капитала предприятия. Общая величина имущества выросла на 56,78% за счет увеличения доли оборотных активов и снижения доли дебиторской задолженности.

Значительное увеличение доли оборотных средств в структуре активов является положительным моментом, однако в основном этот прирост вызван увеличением стоимости материальных запасов.

Характеризуя деловую активность предприятия, необходимо отметить  некоторую негативную тенденцию в изменении такого показателя, как оборачиваемость капитала. За 2008 год произошло замедление оборачиваемости капитала, что обусловило привлечение дополнительных средств в оборот.

Показатели финансовой устойчивости предприятия несколько ниже нормативных значений. Однако необходимо отметить положительную тенденцию в изменении расчетных значений коэффициентов финансовой устойчивости в сторону нормативных. Это означает, что уровень финансовой независимости организации постепенно растет.

Положительная динамика наблюдается в изменении показателей ликвидности баланса, хотя значения данных коэффициентов также не соответствуют нормативам. Следовательно, данное предприятие не является абсолютно ликвидным.

Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что финансовое состояние анализируемого предприятия является относительно устойчивым.

Однако предприятие остро нуждается в осуществлении мероприятий  предусмотренных данной Инвестиционной программой, что позволит улучшить основные показатели его деятельности.

Анализ структуры себестоимости и объемов оказания

услуги теплоснабжения

В соответствии с действующим законодательством тарифы на услуги теплоснабжения устанавливаются органами регулирования субъекта Российской Федерации (Региональная энергетическая комиссия Свердловской области).

Необходимо также отметить, что в настоящее время регулирующим органом рассматривается уровень рентабельности, обоснованием которого является расчет размера необходимой прибыли. Размер уровня рентабельности носит в этом случае ограничительный характер и содержит обоснование потребности организации в средствах на развитие и социальные нужды. Размер рентабельности может быть ограничен критерием доступности этих услуг для потребителей.

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по теплоснабжению. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направленных на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги.

По мере приближения уровня оплаты услуг населением к реальной стоимости и роста затрат на эти цели в семейном бюджете, потребители будут предъявлять повышенные требования к соответствию платежей качеству обслуживания. Для снятия излишней социальной напряженности при определении величины тарифов необходимо учитывать реальный платежеспособный спрос потребителей.

Определение состава расходов на теплоснабжение производится в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг МУП ЖКХ «Трифоновское» по обеспечению оказания услуг теплоснабжения представлено в таблице 10.

Таблица 10

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг МУП ЖКХ «Трифоновское» по теплоснабжению

| № п/п | Наименование статей | Единица измерения | Период регулирования 2009-2010 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Баланс отпуска тепловой энергии |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 11,433 |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды энергетического источника | Гкал | 0,399 |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов энергетических источников (п. 1.1. – п. 1.2.) | Гкал | 11,034 |
| 1.4. | Покупка тепловой энергии | Гкал | 3,376 |
| 1.5. | Отпуск тепловой энергии в сеть (п. 1.3. + п. 1.4.) | Гкал | 14,410 |
| 1.6. | Потери тепловой энергии (при наличии сети) | Гкал | 0,894 |
| 1.7. | Потери тепловой энергии (при наличии сети) | % | 10,3 |
| 1.8. | Полезный отпуск тепловой энергии (п. 1.5. – п. 1.6.) | Гкал | 13,516 |
| 1.8.1. | Полезный отпуск для собственного потребления | Гкал | 0 |
| 1.8.2. | Потребителям, финансируемым за счет средств бюджетов всех уровней | Гкал | 5,452 |
| 1.8.3. | Жилищным организациям и населению | Гкал | 6,322 |
| 1.8.4. | Полезный отпуск прочим потребителям | Гкал | 1,051 |
| 2. | Финансовое обоснование |
| 2.1. | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 9827,26 |
| 2.2. | Вода на технологические цели | тыс. руб. | 1223,0 |
| 2.3. | Основная оплата труда производственных рабочих | тыс. руб. | 7876,4 |
| 2.4. | Отчисления на социальные нужды с оплаты труда производственных рабочих | тыс. руб. | 1118,45 |
| 2.5. | Отчисления в ремонтный фонд | тыс. руб. | 402,7 |
| 2.6. | Затраты на электрическую энергию | тыс. руб. | 2086,46 |
| 2.7. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1302,1 |
| 2.8. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1352,0 |
| 2.9. | Прочие затраты, относимые на себестоимость, в т.ч. | тыс. руб. | 65,2 |
| 2.9.1. | арендная плата | тыс. руб. |  |
| 2.10. | Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 11765,36 |
| 2.11. | ИТОГО производственные расходы | тыс. руб. | 35818,16 |
| 2.12. | Прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 2.13. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 35818,16 |
| 3. | Планируемый тариф | руб. /Гкал | 2418,84 |

В целом по услуге теплоснабжения на 2009 год МУП ЖКХ «Трифоновское» планируются затраты в размере 35818,16 тыс. руб.

Структура плановых затрат представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Структура плановых затрат по услуге теплоснабжения

Основную долю в структуре затрат на предоставление услуги теплоснабжения потребителям занимают затраты на топливо на технологические цели – 42,42%. Затраты на оплату труда занимают второе место в структуре затрат – 34,0%, затраты на накладные расходы занимают долю в структуре затрат в размере 11,46%. На основе проведенного анализа структуры себестоимости и объемов полезного отпуска услуги теплоснабжения потребителям МУП ЖКХ «Трифоновское», можно сделать вывод, что предприятие является инвестиционно привлекательным. Таким образом, реализация Инвестиционной программы является целесообразной.

## 3.6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Организационный план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и представлен в таблице 11.

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2020 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2020 года составляет 13,10 млн. руб. Эти денежные средства обеспечиваются за счет средств, поступающих от оказания услуги по теплоснабжению, в части установленной надбавки к тарифу.

Таблица 11

Организационный план реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Буденного до здания "Тир" в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=60,0 м., Ду=57,0 мм) | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Детский сад" до ул. Буденного дом №5 в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=39,0 м., Ду=40,0 мм) | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=240,0 м., Ду=150,0 мм) | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Печеркинского территориального управления" в двухтрубном исполнении в с. Печеркино (L=300,0 м., Ду=150,0 мм, L=17,0 м., Ду=57,0 мм) | 534,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до ул. Буденного дом №26 в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=42,0 м., Ду=76,0 мм) | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до здания "Магазин" в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=32,0 м., Ду=57,0 мм) | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация участка теплотрассы по ул. Гагарина от дома №1 до дома №2 в с. Трифоново (L=147,0 м., Ду=159,0 мм в двухтрубном измерении; L=93,0 м., Ду=89,0 мм одиночная протяженность сети) | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация участка теплотрассы по ул. Энергостроителей в с. Трифоново (L=334,0 м., Ду=57,0 мм) | 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация участка теплотрассы от газовой котельной до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново (L=55,0 м., Ду=159,0 мм) | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Ленина дом № 95 до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново (L=29,0 м., Ду=100,0 мм, L=9,0 м., Ду=57,0 мм) | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Трифоновская среднеобразовательная школа" до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново (L=42,0 м., Ду=89,0 мм) | 92,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Энергостроителей дом № 12 до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново (L=55,0 м., Ду=159,0 мм) | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до ул. Механизаторов дом №4 в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=72,0 м., Ду=76,0 мм) | 106,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Дворец культуры" в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=102,0 м., Ду=100,0 мм) | 195,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=86,0 м., Ду=57,0 мм) | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация участка теплотрассы от здания " Дворец культуры" до ул. Механизаторов дом №4 в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=74,0 м., Ду=100,0 мм) | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Механизаторов дом №4 до питьевого источника в двух трубном исполнении в с. Чернышово (L=194,0 м., Ду=89,0 мм) | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация участка теплотрассы от питьевого источника до здания "Почта" в двухтрубном исполнении в с. Чернышово (L=125,0 м., Ду=76,0 мм) | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Общежитие" в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=56,0 м., Ду=57,0 мм) | 86,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Магазин" до здания "Столовая ОПХ "Пышминское" в двухтрубном измерении в с. Пульниково (L=30,0 м., Ду=57,0 мм) | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Столовая ОПХ "Пышминское" до ул. Первомайская дом №91 в двухтрубном исполнении в с. Пульниково (L=160,0 м., Ду=57,0 мм) | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Магазин" до ул. Первомайская в двухтрубном измерении в с. Пульниково (L=50,0 м., Ду=100,0 мм) | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Первомайская до пер. Школьный в двухтрубном измерении в с. Пульниково (L=175,0 м., Ду=57,0 мм) | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Первомайская до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Пульниково (L=47,0 м., Ду=57,0 мм) | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до пер. Молодежный Дом № 5,7 в двухтрубном измерении в с. Тимохинское (L=20,0 м., Ду=89,0 мм) | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Тимохинское (L=50,0 м., Ду=89,0 мм) | 84,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до здания "Школа" в двухтрубном измерении в с. Тимохинское (L=50,0 м., Ду=100,0 мм) | 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до пер. Молодежный дом № 5 в двухтрубном измерении в с. Тимохинское (L=100,0 м., Ду=150,0 мм) | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в с. Печеркино | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в с. Печеркино | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Луга" в с. Печеркино | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Печеркино | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Модернизация насосного оборудования сети в с. Печеркино | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в с. Пульниково | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Скиф" в с. Пульниково | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Модернизация насосного оборудования сети в с. Пульниково | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Пульниково | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Энергия" в с. Чернышово | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Энергия" в с. Чернышово | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Энергия" в с. Чернышово | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Чернышово | 233,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Модернизация насосного оборудования сети в с. Чернышово | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Энергия" в с. Тимохинское | 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Энергия" в с. Тимохинское | 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Энергия" в с. Тимохинское | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Тимохинское | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Модернизация насосного оборудования сети в с. Тимохинское | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в д. Холкино | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в д. Холкино | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Модернизация насосного оборудования сети в д. Холкино | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в центральной котельной р.п. Пышма | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №4 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма | 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №5 марки "Луга" в центральной котельной р.п. Пышма | 310,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Модернизация системы химводоподготовки в центральной котельной р.п. Пышма | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Модернизация подпиточной емкости V=8 куб.м. | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в котельной пер. Речной р.п. Пышма | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Энергия" в котельной пер. Речной р.п. Пышма | 310,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Энергия" в котельной пер. Речной р.п. Пышма | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Модернизация системы химводоподготовки котельной пер. Речной р.п. Пышма | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 13 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. СОСТАВ И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Финансовый план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и представлен в таблице 12.

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения в части установленной надбавки к тарифу.

Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2020 года составляет 13,10 млн. руб. Эти денежные средства обеспечиваются за счет средств, поступающих от оказания услуги по теплоснабжению, в части установленной надбавки к тарифу.

Таблица 12

Финансовый план реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Буденного до здания "Тир" в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=60,0 м., Ду=57,0 мм) | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Детский сад" до ул. Буденного дом №5 в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=39,0 м., Ду=40,0 мм) | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 3 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=240,0 м., Ду=150,0 мм) | 415,00 |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Печеркинского территориального управления" в двухтрубном исполнении в с. Печеркино (L=300,0 м., Ду=150,0 мм, L=17,0 м., Ду=57,0 мм) | 534,00 |  |  |  | 534,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до ул. Буденного дом №26 в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=42,0 м., Ду=76,0 мм) | 65,00 |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |
| 6 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до здания "Магазин" в двухтрубном измерении в с. Печеркино (L=32,0 м., Ду=57,0 мм) | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 7 | Модернизация участка теплотрассы по ул. Гагарина от дома №1 до дома №2 в с. Трифоново (L=147,0 м., Ду=159,0 мм в двухтрубном измерении; L=93,0 м., Ду=89,0 мм одиночная протяженность сети) | 540,00 | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация участка теплотрассы по ул. Энергостроителей в с. Трифоново (L=334,0 м., Ду=57,0 мм) | 490,00 |  |  | 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация участка теплотрассы от газовой котельной до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново (L=55,0 м., Ду=159,0 мм) | 160,00 |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Ленина дом № 95 до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново (L=29,0 м., Ду=100,0 мм, L=9,0 м., Ду=57,0 мм) | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Трифоновская среднеобразовательная школа" до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново (L=42,0 м., Ду=89,0 мм) | 92,00 |  |  |  |  | 92,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Энергостроителей дом № 12 до питьевого источника в двухтрубном измерении в с. Трифоново (L=55,0 м., Ду=159,0 мм) | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |
| 13 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до ул. Механизаторов дом №4 в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=72,0 м., Ду=76,0 мм) | 106,00 |  |  |  | 106,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Дворец культуры" в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=102,0 м., Ду=100,0 мм) | 195,00 |  |  | 195,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=86,0 м., Ду=57,0 мм) | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |
| 16 | Модернизация участка теплотрассы от здания " Дворец культуры" до ул. Механизаторов дом №4 в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=74,0 м., Ду=100,0 мм) | 180,00 |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Механизаторов дом №4 до питьевого источника в двух трубном исполнении в с. Чернышово (L=194,0 м., Ду=89,0 мм) | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация участка теплотрассы от питьевого источника до здания "Почта" в двухтрубном исполнении в с. Чернышово (L=125,0 м., Ду=76,0 мм) | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |
| 19 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до здания "Общежитие" в двухтрубном измерении в с. Чернышово (L=56,0 м., Ду=57,0 мм) | 86,00 |  |  |  |  | 86,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Магазин" до здания "Столовая ОПХ "Пышминское" в двухтрубном измерении в с. Пульниково (L=30,0 м., Ду=57,0 мм) | 45,00 |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Столовая ОПХ "Пышминское" до ул. Первомайская дом №91 в двухтрубном исполнении в с. Пульниково (L=160,0 м., Ду=57,0 мм) | 160,00 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |
| 22 | Модернизация участка теплотрассы от здания "Магазин" до ул. Первомайская в двухтрубном измерении в с. Пульниково (L=50,0 м., Ду=100,0 мм) | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Первомайская до пер. Школьный в двухтрубном измерении в с. Пульниково (L=175,0 м., Ду=57,0 мм) | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 |  |  |
| 24 | Модернизация участка теплотрассы от ул. Первомайская до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Пульниково (L=47,0 м., Ду=57,0 мм) | 75,00 |  |  |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до пер. Молодежный Дом № 5,7 в двухтрубном измерении в с. Тимохинское (L=20,0 м., Ду=89,0 мм) | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до здания "Детский сад" в двухтрубном измерении в с. Тимохинское (L=50,0 м., Ду=89,0 мм) | 84,00 |  |  |  |  | 84,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | Модернизация участка теплотрассы от центральной магистрали до здания "Школа" в двухтрубном измерении в с. Тимохинское (L=50,0 м., Ду=100,0 мм) | 105,00 |  |  |  |  | 105,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Модернизация участка теплотрассы от котельной до пер. Молодежный дом № 5 в двухтрубном измерении в с. Тимохинское (L=100,0 м., Ду=150,0 мм) | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |
| 29 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в с. Печеркино | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |
| 30 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в с. Печеркино | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 |  |  |
| 31 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Луга" в с. Печеркино | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 |  |
| 32 | Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Печеркино | 250,00 |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Модернизация насосного оборудования сети в с. Печеркино | 35,00 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 34 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в с. Пульниково | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 35 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Скиф" в с. Пульниково | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |
| 36 | Модернизация насосного оборудования сети в с. Пульниково | 35,00 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 37 | Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Пульниково | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |
| 38 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Энергия" в с. Чернышово | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 39 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Энергия" в с. Чернышово | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 |  |
| 40 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Энергия" в с. Чернышово | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |
| 41 | Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Чернышово | 233,00 |  |  |  |  | 233,00 |  |  |  |  |  |
| 42 | Модернизация насосного оборудования сети в с. Чернышово | 25,00 |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
| 43 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Энергия" в с. Тимохинское | 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,00 |
| 44 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Энергия" в с. Тимохинское | 340,00 |  |  |  |  |  |  | 340,00 |  |  |  |
| 45 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Энергия" в с. Тимохинское | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |
| 46 | Модернизация системы химводоподготовки котельной в с. Тимохинское | 250,00 |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Модернизация насосного оборудования сети в с. Тимохинское | 25,00 |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
| 48 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в д. Холкино | 130,00 |  |  |  |  |  | 130,00 |  |  |  |  |
| 49 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в д. Холкино | 150,00 |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |
| 50 | Модернизация насосного оборудования сети в д. Холкино | 25,00 |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
| 51 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма | 300,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Луга" в центральной котельной р.п. Пышма | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |
| 53 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
| 54 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №4 марки "Скиф" в центральной котельной р.п. Пышма | 330,00 |  |  |  |  |  | 330,00 |  |  |  |  |
| 55 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №5 марки "Луга" в центральной котельной р.п. Пышма | 310,00 |  |  |  |  |  | 310,00 |  |  |  |  |
| 56 | Модернизация системы химводоподготовки в центральной котельной р.п. Пышма | 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |
| 57 | Модернизация подпиточной емкости V=8 куб.м. | 90,00 |  |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |
| 58 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №1 марки "Луга" в котельной пер. Речной р.п. Пышма | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
| 59 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №2 марки "Энергия" в котельной пер. Речной р.п. Пышма | 310,00 |  |  |  |  |  | 310,00 |  |  |  |  |
| 60 | Модернизация котельной установки по средствам замены котла №3 марки "Энергия" в котельной пер. Речной р.п. Пышма | 320,00 |  |  |  |  |  |  | 320,00 |  |  |  |
| 61 | Модернизация системы химводоподготовки котельной пер. Речной р.п. Пышма | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 13 100,0 | 600,0 | 800,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 900,0 |

## 3.8. контрольные показатели инвестиционной программы

# Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления – периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы МУП ЖКХ «Трифоновское» выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:

1). Перечень модернизированных и построенных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

2). Фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

## 3.9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФА И УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ К НЕМУ

Одним из источников финансирования мероприятий Инвестиционной программы является надбавка к планируемым тарифам на услуги теплоснабжения. Изменение тарифа с учетом надбавки возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги теплоснабжения.

Учитывая возможную индексацию в 2010-2020 гг., выполнен расчет изменения действующего тарифа с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услуги теплоснабжения с учетом индексов-дефляторов.

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложении № 1.

Социально-экономическое влияние изменения тарифов на услуги теплоснабжения с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы представлено в Приложении № 2.

В соответствии с расчетом Приложения № 2, изменение размера оплаты населением услуги отопления с учетом надбавки за период 2010-2020 гг. будет составлять от 72,65 до 104,86 руб. с 1 человека в месяц.

Максимальное увеличение размера оплаты с учетом надбавок до 104,86 руб. с 1 чел. в месяц по услуге отопления позволит сохранить основной критерий – доступность этих услуг для населения.

## 3.10. оценка эффективности Инвестиционной программы

Любой инвестиционный проект (далее в данном разделе – проект) оценивается с точки зрения экономической целесообразности. Экономическая целесообразность инвестиционного проекта может заключаться в его эффективности, финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска.

Определение эффективности заключается в корректном сопоставлении осуществленных затрат с экономическим эффектом, получаемым в результате вложения затрат. При этом, под экономическим эффектом понимается категория, характеризующая превышение результатов реализации проекта над затратами за определенный период времени.

В зависимости от объекта оценки различают эффективность:

- экономическую, которая отражает соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;

- социальную, которая отражает соответствие затрат и социальных результатов проекта;

- экологическую, которая отражает соответствие затрат и экологических результатов;

- производственную, которая отражает соответствие затрат и производственных результатов проекта.

В основу оценок эффективности проекта положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего расчетного периода;

- моделирование потоков платежей;

- учет различных аспектов фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения, неравноценность денежных средств с точки зрения их стоимости и т.д.;

- достижение положительного и максимального эффекта;

- учет только предстоящих затрат и поступлений;

- учет всех наиболее существенных последствий проекта – как экономических, так и неэкономических;

- учет наличия различных участников проекта, несовпадение их интересов и различных оценок стоимости капитала;

- многоэтапность оценки, означающей новый расчет эффективности с различной глубиной проработки на различных стадиях разработки и осуществления проекта;

- учет влияния на эффективность потребности в оборотных средствах;

- учет влияния инфляции и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;

- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Достижение экономической эффективности имеет смысл в том случае, если проект финансово реализуем.

Финансовая реализуемость проекта – наличие достаточного количества денежных средств на всех шагах реализации проекта (расчетного периода). Таким образом, даже эффективный проект из-за временного дефицита денежных средств может оказаться несостоятельным. Поэтому расчет эффективности проекта должен быть дополнен расчетом его финансовой реализуемости.

Также следует отметить такой важный аспект инвестиционной деятельности, как риск. При оценке эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям. Наличие риска свидетельствует о возможности ухудшения эффективности и финансовой реализуемости проекта.

Один из принципов оценки эффективности инвестиционного проекта требует сопоставления связанных с проектом элементов потоков, которые получены в разные моменты времени, являются неравноценными и имеют разную предпочтительность. Это означает необходимость приведения этих элементов к сопоставимому виду. Инвестиционный проект охватывает большой период времени, поэтому для расчета интегральных (суммарных) показателей финансовых потоков используется специальный метод, позволяющий приводить элементы данных потоков к сопоставимому виду. Этот метод называется дисконтированием.

Принципиальным моментом в процессе дисконтирования является установление конкретной нормы дисконта. Она должна учитывать инфляцию, учет которой позволяет дефлировать денежные потоки, то есть убрать влияние инфляции на будущие проектные цены, величину оборотных средств и т.д.

Одним из наиболее распространенных на практике способов определения ставки дисконтирования является кумулятивный метод. Данный метод предполагает учет не только поправки на риск (премии за риск), но и инфляции. Расчет нормы дисконта осуществляется по выражению:

I = d + h + r,

где 	d – норма доходности, %;

h – равномерный цепной темп инфляции за один шаг, %;

r – рисковая премия, %.

В процессе определения экономической целесообразности проекта его эффективность оценивается определенными количественными характеристиками – показателями эффективности, отражающими соотношение затрат и эффекта, а также соответствие результатов  интересам участников в том или ином аспекте.

В качестве основных экономических показателей, используемых для расчетов эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются:

- чистый доход;

- чистый дисконтированный доход;

- внутренняя норма доходности;

- индексы доходности затрат и инвестиций;

- срок окупаемости.

Данные для оценки эффективности Инвестиционной программы представлены в таблице 13.

Таблица 13

Данные для расчета эффективности Инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основная деятельность |
| 1.1. | Доходы по основной деятельности, млн. руб. | 23,10 | 26,47 | 29,51 | 32,54 | 35,25 | 37,87 | 40,57 | 43,02 | 45,44 | 47,78 | 50,28 | 388,75 |
| 1.1.1. | Валовая выручка за счет основного тарифа, млн. руб. | 23,10 | 25,87 | 28,71 | 31,44 | 34,05 | 36,57 | 39,17 | 41,52 | 43,84 | 46,08 | 48,38 | 375,65 |
|  | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб. | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 150,48 |
|  | Тариф ожидаемый без надбавки к тарифу, руб./м.куб. | 1 534,91 | 1 719,10 | 1 908,20 | 2 089,48 | 2 262,91 | 2 430,36 | 2 602,92 | 2 759,09 | 2 913,60 | 3 062,19 | 3 215,30 | 24 963,15 |
| 1.1.2. | Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, млн. руб. | 0,000 | 0,600 | 0,800 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,900 | 13,10 |
|  | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб. | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 150,48 |
|  | Надбавка к тарифу, руб./м.куб. | 0,00 | 39,87 | 53,16 | 73,10 | 79,74 | 86,39 | 93,04 | 99,68 | 106,33 | 112,97 | 126,26 | 870,55 |
| 1.1.3. | Валовая выручка за счет тарифа на подключение, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Присоединяемая мощность/увеличение нагрузки, м.куб./сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тариф на подключение, тыс. руб. за 1 м.куб./сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Расходы по основной деятельности, млн. руб. | 23,10 | 25,74 | 28,55 | 31,23 | 33,84 | 36,38 | 38,96 | 41,33 | 43,62 | 45,75 | 48,03 | 373,41 |
| 1.2.1. | Себестоимость продукции, млн. руб. | 22,01 | 24,21 | 26,63 | 28,76 | 31,35 | 34,17 | 36,56 | 39,12 | 41,07 | 41,89 | 43,99 | 347,74 |
|  | Удельные расходы, руб./м.куб. | 1 462,387 | 1 608,626 | 1 769,488 | 1 911,047 | 2 083,042 | 2 270,515 | 2 429,451 | 2 599,513 | 2 729,489 | 2 784,078 | 2 923,282 | 23 108,53 |
| 1.2.2. | Налог на прибыль, млн. руб. | 0,22 | 0,33 | 0,42 | 0,54 | 0,54 | 0,48 | 0,52 | 0,48 | 0,55 | 0,84 | 0,88 | 5,58 |
| 1.2.3. | Использование чистой прибыли, млн. руб. | 0,87 | 1,20 | 1,50 | 1,93 | 1,95 | 1,73 | 1,88 | 1,73 | 1,99 | 3,01 | 3,16 | 20,09 |
|  | Итого движение денежных средств по основной деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,73 | 0,97 | 1,31 | 1,42 | 1,49 | 1,61 | 1,69 | 1,82 | 2,03 | 2,25 | 15,33 |
| 2. | Инвестиционная деятельность |
| 2.1. | Доходы по инвестиционной деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы по инвестиционной деятельности, млн. руб. |  | 0,600 | 0,800 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,900 | 13,100 |
|  | Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, млн. руб. | 0,000 | -0,600 | -0,800 | -1,100 | -1,200 | -1,300 | -1,400 | -1,500 | -1,600 | -1,700 | -1,900 | -13,100 |
| 3. | Финансовая деятельность |
| 3.1. | Доходы по финансовой деятельности, млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Финансирование из бюджетов всех уровней, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  | Кредитные средства, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Расходы по финансовой деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Возврат кредита, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Уплата процентов по кредитам, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Чистый доход, млн. руб. | 0,00 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 0,33 | 0,35 | 2,23 |
| 5. | Чистый доход нарастающим итогом, млн. руб. | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 0,51 | 0,73 | 0,92 | 1,13 | 1,32 | 1,55 | 1,88 | 2,23 |  |
| 6. | Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 15,5% | 1,000 | 0,866 | 0,750 | 0,649 | 0,562 | 0,487 | 0,421 | 0,365 | 0,316 | 0,273 | 0,237 |  |
| 7. | Чистый дисконтированный доход, млн. руб. | 0,00 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 1,00 |
| 8. | Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, млн. руб. | 0,00 | 0,12 | 0,24 | 0,38 | 0,50 | 0,60 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,91 | 1,00 |  |

1. Срок окупаемости проекта Инвестиционной программы в связи со специфичностью (поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу) принимается равным сроку реализации Инвестиционной программы – 11 лет.

2. Чистый доход – 2,23 млн. руб.

3. Чистый дисконтированный доход:

При реализации данного проекта Инвестиционной программы с учетом нормы дисконта 15,5%:

млн. руб.

Так как чистый дисконтированный доход положительный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен.

4. Индекс доходности инвестиций:

Поскольку индекс доходности инвестиций больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

5. Индекс доходности затрат:

Так как индекс доходности затрат больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

Реализация мероприятий данной Инвестиционной программы позволит обеспечить потребителей Пышминского городского округа услугами теплоснабжения в необходимом количестве, надлежащего качества, а также обеспечить бесперебойность предоставления услуг теплоснабжения. Таким образом, проект данной Инвестиционной программы считается социально эффективным.

Также необходимо отметить, что реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит качественно улучшить теплоснабжение потребителей, повысит уровень надежности системы теплоснабжения в целом, а также значительно уменьшит загрязнение окружающей среды. Это позволит сократить негативное влияние на экологическую обстановку городского округа. Предусматривается приведение источников теплоснабжения в соответствие санитарным правилам. Таким образом обеспечивается экологическая эффективность проекта Инвестиционной программы.

Показателями производственной эффективности достигаемыми при помощи реализации мероприятий в рамках данного проекта являются:

- сокращение степени износа системы теплоснабжения;

- сокращение энергоемкости производства.

## 3.11. ОЦЕНКА возможных рискОВ при реализации инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение рисков.

При экономической оценке проекта необходимо исходить из проектной информации. Однако, поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционного проекта влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к негативным последствиям. Негативными последствиями для проекта могут стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:

- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;

- производственно-технологический риск (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла и т.д.);

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств);

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений;

- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.

В расчетах наличие риска отражается путем увеличения нормы дисконта за счет включения в нее поправки на риск (премии за риск). Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий.

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 г. № ВК 477, в расчете «премии за риск» предлагается использовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта:

1. Страховой риск.

2. Риск ненадежности участников проекта.

3. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:

- конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;

- непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) ит.д.;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы.

Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.

Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:

- нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;

- финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.);

- неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен:

- техническими, технологическими и организационными решениями;

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные) и т.д.

Для данного инвестиционного проекта величина поправки на риск принимается в размере 6,0%.

Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий Инвестиционной программы находится в прямой зависимости от источника финансирования.

В данной программе предусмотрены следующие источники финансирования: надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения.

Оценка вышеуказанного риска в зависимости от источника финансирования Инвестиционной программы представлена в таблице 14.

Таблица 14

Оценка риска в зависимости от источника финансирования Инвестиционной программы

| Источник финансирования Инвестиционной программы | Степень вероятности возникновения риска (0-100%) | Значимость риска (0-1) | Общая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Надбавка к тарифу | 10% | 0,7368 | 0,07368 |

Устойчивым к влиянию рисков считается проект с оценкой риска в области значений менее 0,1.

На основании проведенной экспертной оценки можно сделать вывод, что наибольшим риском обладает финансирование мероприятий Инвестиционной программы за счет платы за подключение вновь вводимых и строящихся объектов капитального строительства к системе теплоснабжения.

Для минимизации последствий в случае наступления рисковых случаев предусматривается корректировка Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация городского округа) и организацией коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

## 3.12. Предложения о размерах  тарифа на подключение к системе теплоснабжения и надбавки к тарифу

## на услуги теплоснабжения

Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2020 года на сумму 13,10 млн. руб.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг теплоснабжения в части установленной надбавки к тарифам на услугу теплоснабжения.

В целом Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями).

Проект Инвестиционной программы является:

1). Эффективным, т.к. индекс доходности инвестиций больше 1 – 1,17.

2). Доступным, т.к. увеличение размера оплаты услуг теплоснабжения с учетом надбавки не превышает 104,86 руб. с 1 чел. в месяц по услуге отопления.

Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надбавка к тарифу, руб./Гкал | 39,87 | 53,16 | 73,10 | 79,74 | 86,39 | 93,04 | 99,68 | 106,33 | 112,97 | 126,26 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы  по отрасли ТЕПЛоснабжения

| № | Наименование показателей | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции | руб/Гкал | 1534,91 | 1719,10 | 1908,20 | 2089,48 | 2262,91 | 2430,36 | 2602,92 | 2759,09 | 2913,60 | 3062,19 | 3215,30 |
| 2. | Изменение тарифа с учетом инфляции | % |  | 12,00 | 11,00 | 9,50 | 8,30 | 7,40 | 7,10 | 6,00 | 5,60 | 5,10 | 5,00 |
| 3. | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу | млн. руб. (без НДС) |  | 0,600 | 0,800 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,900 |
| 4. | Объем полезного отпуска продукции (услуг) | тыс. Гкал | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 |
| 5. | Надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения (стр.4 / стр.5) | руб/Гкал |  | 39,87 | 53,16 | 73,10 | 79,74 | 86,39 | 93,04 | 99,68 | 106,33 | 112,97 | 126,26 |
| 6. | Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр.2 + стр.6) | руб/Гкал | 1534,91 | 1758,97 | 1961,36 | 2162,58 | 2342,65 | 2516,75 | 2695,95 | 2858,77 | 3019,93 | 3175,17 | 3341,57 |
| 7. | Темп роста тарифа к предыдущему | % |  | 14,6 | 14,1 | 13,3 | 12,1 | 11,2 | 10,9 | 9,8 | 9,5 | 9,0 | 9,0 |

|  |  |  |  | Приложение №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Изменение размера оплаты населением услуг теплоснабжения  в рублях

| № п/п | Период | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |
|  |  | тариф (без НДС) с учетом надбавки, руб. | размер оплаты с учетом норматива потребления 0,026 Гкал/м2 в мес. и объема потребления жилья 18 м2/чел. | Изменение, руб. |
| 1 | 2010 г. | 1534,91 | 718,34 | - |
| 2 | 2011 г. | 1758,97 | 823,20 | 104,86 |
| 3 | 2012 г. | 1961,36 | 917,92 | 94,72 |
| 4 | 2013 г. | 2162,58 | 1012,09 | 94,17 |
| 5 | 2014 г. | 2342,65 | 1096,36 | 84,27 |
| 6 | 2015 г. | 2516,75 | 1177,84 | 81,48 |
| 7 | 2016 г. | 2695,95 | 1261,71 | 83,87 |
| 8 | 2017 г. | 2858,77 | 1337,91 | 76,20 |
| 9 | 2018 г. | 3019,93 | 1413,33 | 75,42 |
| 10 | 2019 г. | 3175,17 | 1485,98 | 72,65 |
| 11 | 2020 г. | 3341,57 | 1563,85 | 77,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расчет надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения

| № п\п | Наименование объекта | Распределение денежных средств, направленных на реализацию Инвестиционной программы, по годам | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу по услуге теплоснабжения, тыс. руб. | 600,00 | 800,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 900,00 | 13 100,00 |
| 2 | Объем полезного отпуска, тыс. Гкал | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 150,48 |
| 3 | Надбавка к тарифу, руб./Гкал | 39,87 | 53,16 | 73,10 | 79,74 | 86,39 | 93,04 | 99,68 | 106,33 | 112,97 | 126,26 | 87,05 |

# Footnotes

Значимость риска определена в зависимости от объема финансирования мероприятий Инвестиционной программы из рассматриваемого источника