Приложение

к постановлению администрации Пышминского городского округа

от __________________  №  _______

## Приложение N 3

к муниципальной целевой программе «Чистая вода» на территории

Пышминского городского округа на период 2012-2017 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Чистая вода» на территории Пышминского городского округа на период 2012-2017 годы

| N строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Взаимосвязь с целями и задачами муниципальной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | местный бюджет | федеральный бюджет (плановый объем) | областной бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВСЕГО по Программе, | X | 179979,13 | 11981,03 |  | 166806,5 | 1191,6 | X |
| 2 | в том числе: 2012 год |  | 578,0 | 200,0 |  |  | 378 |  |
| 3 | 2013 год |  | 34859,65 | 5224,35 |  | 29238,4 | 396,9 |  |
| 4 | 2014 год |  | 58702,78 | 2898,28 |  | 55387,8 | 416,7 |  |
| 5 | 2015 год |  | 49098,7 | 1518,0 |  | 47580,7 |  |  |
| 6 | 2016 год |  | 20153,1 | 1525,6 |  | 18627,5 |  |  |
| 7 | 2017 год |  | 16586,9 | 614,8 |  | 15972,1 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальные вложения, всего по Программе, | X | 176987,53 | 10481,03 |  | 166506,5 |  | X |
| 10 | в том числе: 2012 год |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| 11 | 2013 год |  | 34112,75 | 4934,35 |  | 29178,4 |  |  |
| 12 | 2014 год |  | 57886,08 | 2558,28 |  | 55327,8 |  |  |
| 13 | 2015 год |  | 48748,7 | 1228,0 |  | 47520,7 |  |  |
| 14 | 2016 год |  | 19803,1 | 1235,6 |  | 18567,5 |  |  |
| 15 | 2017 год |  | 16236,9 | 324,8 |  | 15912,1 |  |  |
| 16 | Всего по разделу "Прочие нужды": | X | 2991,6 | 1500 |  | 300 | 1191,6 | X |
| 17 | в том числе: 2012 год |  | 378 |  |  |  | 378 |  |
| 18 | 2013 год |  | 746,9 | 290 |  | 60 | 396,9 |  |
| 19 | 2014 год |  | 816,7 | 340 |  | 60 | 416,7 |  |
| 20 | 2015 год |  | 350 | 290 |  | 60 |  |  |
| 21 | 2016 год |  | 350 | 290 |  | 60 |  |  |
| 22 | 2017 год |  | 350 | 290 |  | 60 |  |  |
| 23 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
| 24 | Всего по разделу "Капитальные вложения": | X | 176987,53 | 10481,03 |  | 166506,5 |  | X |
| 25 | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 26 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в р.п. Пышма | 2012 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| 27 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | в 2012году |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| 29 | Реконструкция очистных сооружений в р.п. Пышма | 2013-2015 | 82869,1 | 1657,3 |  | 81211,8 |  |  |
| 30 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | в 2013 году |  | 26286,8 | 525,7 |  | 25761,1 |  |  |
| 32 | в 2014 году |  | 27601,1 | 552 |  | 27049,1 |  |  |
| 33 | в 2015 году |  | 28981,2 | 579,6 |  | 28401,6 |  |  |
| 34 | Разработка проектно-сметной документации на строительство II пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | 2013 | 1633,7 | 1633,7 |  |  |  |  |
| 35 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | в 2013 году |  | 1633,7 | 1633,7 |  |  |  |  |
| 37 | Строительство II пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | 2014-2017 | 44283,9 | 885,8 |  | 43398,1 |  |  |
| 38 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | в 2014 году |  | 10274,4 | 205,5 |  | 10068,9 |  |  |
| 40 | в 2015 году |  | 10788,1 | 215,8 |  | 10572,3 |  |  |
| 41 | в 2016 году |  | 11327,5 | 226,6 |  | 11100,9 |  |  |
| 42 | в 2017 году |  | 11893,9 | 237,9 |  | 11656 |  |  |
| 43 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора в 1 микрорайоне в р.п. Пышма | 2013-2014 | 1017 | 1017 |  |  |  |  |
| 44 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | в 2013 году |  | 496,1 | 496,1 |  |  |  |  |
| 46 | в 2014 году |  | 520,9 | 520,9 |  |  |  |  |
| 47 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни с разводящими сетями водоснабжения в д. Катарач, д. Пылаева, с. Чупино | 2013 | 1342 | 1342 |  |  |  |  |
| 48 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | в 2013 году |  | 1342 | 1342 |  |  |  |  |
| 50 | Строительство водонапорной башни с разводящими сетями (≈по 2 км) водоснабжения в д. Катарач, д. Пылаева, с. Чупино | 2014-2016 | 7033,3 | 140,7 |  | 6892,6 |  |  |
| 51 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | в 2014 году |  | 2231 | 44,6 |  | 2186,4 |  |  |
| 53 | в 2015 году |  | 2342,6 | 46,9 |  | 2295,7 |  |  |
| 54 | в 2016 году |  | 2459,7 | 49,2 |  | 2410,5 |  |  |
| 55 | Разработка проектно-сметной документации на строительство системы водоотведения с локальной станцией биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа производительностью 100 м³/сутки в с. Трифоново | 2013 | 559,2 | 559,2 |  |  |  |  |
| 56 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | в 2013 году |  | 559,2 | 559,2 |  |  |  |  |
| 58 | Строительство системы водоотведения с локальной станцией биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа производительностью 100 м³/сутки в с. Трифоново | 2014 | 13028,4 | 260,6 |  | 12767,8 |  |  |
| 59 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | в 2014 году |  | 13028,4 | 260,6 |  | 12767,8 |  |  |
| 61 | Реконструкция канализационного коллектора в с. Трифоново, ул. Гагарина,1 и ул. Ленина до накопительного колодца | 2013-2014 | 549,05 | 549,05 |  |  |  |  |
| 62 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | в 2013 году ул. Гагарина (100 м) |  | 116,87 | 116,87 |  |  |  |  |
| 64 | в 2014 году ул. Ленина (350 м) |  | 432,18 | 432,18 |  |  |  |  |
| 65 | Реконструкция канализационной емкости V 60 м³ в с. Трифоново, ул. Энергостроителей | 2014 | 432,0 | 432,0 |  |  |  |  |
| 66 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | в 2014 году |  | 432,0 | 432,0 |  |  |  |  |
| 68 | Реконструкция канализационного коллектора с заменой емкости (ул. Северная, V м³) в с. Печеркино | 2015-2017 | 2390,1 | 47,8 |  | 2342,3 |  |  |
| 69 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | в 2015 году, ул. Буденного (640 м), ул. Северная (60 м) |  | 831,6 | 16,6 |  | 815 |  |  |
| 71 | в 2016 году, ул. Комарова (1200 м) |  | 833,5 | 16,7 |  | 816,8 |  |  |
| 72 | в 2017 году, ул. Гарина (1150 м) |  | 725 | 14,5 |  | 710,5 |  |  |
| 73 | Реконструкция канализационного коллектора в с. Юрмытское, ул. Кирова, 58 | 2013 | 74 | 74 |  |  |  |  |
| 74 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | в 2013 году (70 м) |  | 74 | 74 |  |  |  |  |
| 76 | Реконструкция канализационного коллектора в с. Чернышово, ул. Механизаторов, 2 и 4 | 2016 | 217,6 | 217,6 |  |  |  |  |
| 77 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | в 2016 году (120 м) |  | 217,6 | 217,6 |  |  |  |  |
| 79 | Реконструкция канализационного коллектора в д. Холкина | 2015 | 537,2 | 10,7 |  | 526,5 |  |  |
| 80 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | в 2015 году (800 м) |  | 537,2 | 10,7 |  | 526,5 |  |  |
| 82 | Реконструкция водонапорных башен в р.п. Пышма | 2013-2017 | 2600,58 | 217,98 |  | 2382,6 |  |  |
| 83 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | в 2013 году «Железнодорожная» |  | 117,08 | 117,08 |  |  |  |  |
| 85 | в 2014 году «Жукова» |  | 44,1 | 44,1 |  |  |  |  |
| 86 | в 2015 году «Борок» |  | 799,4 | 24,0 |  | 775,4 |  |  |
| 87 | в 2016 году «Энергетиков» |  | 800 | 16 |  | 784 |  |  |
| 88 | в 2017 году «Железнодорожная» |  | 840 | 16,8 |  | 823,2 |  |  |
| 89 | Реконструкция водонапорных башен в сельских населенных пунктах: | 2013-2015 | 2440 | 48,8 |  | 2391,2 |  |  |
| 90 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | в 2013 году пос. Первомайский |  | 800 | 16 |  | 784 |  |  |
| 92 | в 2014 году с. Печеркино, ул. Гагарина, 11 |  | 800 | 16 |  | 784 |  |  |
| 93 | в 2015 году д. Заречная |  | 840 | 16,8 |  | 823,2 |  |  |
| 94 | Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в р.п. Пышма | 2013-2015 | 1773,0 | 280,4 |  | 1492,6 |  |  |
| 95 | в 2013 году пер. Юрмыч (400 м), ул. Советская (350 м) |  | 542 | 10,8 |  | 531,2 |  |  |
| 96 | в 2013 году ул. Куйбышева (350 м) |  | 520 | 10,4 |  | 509,6 |  |  |
| 97 | в 2014 году ул. Чапаева, 45-ул. Мелиораторов (210 м), ул. Раздольная (400 м) |  | 461 | 9,2 |  | 451,8 |  |  |
| 98 | в 2015 году пер. Набережный – ул. Береговая (300 м) |  | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 99 | Реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах | 2013-2017 | 5917,4 | 744,6 |  | 5172,8 |  |  |
| 100 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | в 2013 году с. Чернышово (1000 м) |  | 525 | 10,5 |  | 514,5 |  |  |
| 102 | в 2014 году с. Юрмытское, пер. Рабочий (800 м) |  | 441 | 8,8 |  | 432,2 |  |  |
| 103 | в 2015 году с. Печеркино, ул. Гагарина (1150 м) |  | 1678,6 | 33,6 |  | 1645 |  |  |
| 104 | в 2016 году д. Юдина, ул. Пролетеарская-ул. Заречная (550 м) |  | 335 | 335 |  |  |  |  |
| 105 | в 2016 году д. Холкина,ул. К.Маркса (500 м) |  | 304 | 304 |  |  |  |  |
| 106 | в 2016 году с. Боровлянское, ул. Клубная (2720 м) |  | 1735,8 | 34,7 |  | 1701,1 |  |  |
| 107 | в 2017 году пос. Первомайский (1340 м) |  | 898 | 18 |  | 880 |  |  |
| 108 | Строительство пунктов очистки (фильтрования) воды перед подачей в распределительную сеть | 2013-2017 | 8090 | 161,8 |  | 7928,2 |  |  |
| 109 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | в 2013 году с. Четкарино |  | 1100 | 22 |  | 1078 |  |  |
| 111 | в 2014 году д. Родина |  | 1620 | 32,4 |  | 1587,6 |  |  |
| 112 | в 2015 году с. Боровлянское |  | 1700 | 34 |  | 1666 |  |  |
| 113 | в 2016 году д. Русакова |  | 1790 | 35,8 |  | 1754,2 |  |  |
| 114 | в 2017 году п. Первомайский |  | 1880 | 37,6 |  | 1842,4 |  |  |
| 115 2. ПРОЧИЕ НУЖДЫ |
| 116 | Всего по разделу "Прочие нужды": | X | 2991,6 | 1500 |  | 300 | 1191,6 | X |
| 117 | Разработка проекта зоны санитарной охраны скважин(24 шт.) | 2012-2014 | 1191,6 |  |  |  | 1191,6 |  |
| 118 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | в 2012 году |  | 378 |  |  |  | 378 |  |
| 120 | в 2013 году |  | 396,9 |  |  |  | 396,9 |  |
| 121 | в 2014 году |  | 416,7 |  |  |  | 416,7 |  |
| 122 | Обустройство нецентрализованных источников водоснабжения | 2013-2017 | 1800 | 1500 |  | 300 |  |  |
| 123 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | в 2013 году, р.п. Пышма, «Ключик», ул. Гоголя, 4, ул. Победы, 57; д. Комарова, ул. Свердлова, 43; д. Смирнова, ул. Гагарина, 12 | 2013 | 350 | 290 |  | 60 |  |  |
| 125 | в 2014 году, р.п. Пышма, ул. Кузнецова, 42, ул. Островского, 43, ул. Мелиораторов, 3, ул. Береговая, 54; с. Четкарино, пер. Школьный; д. Смирнова, ул. Кирова, 16 | 2014 | 400 | 340 |  | 60 |  |  |
| 126 | в 2015 году, р.п. Пышма, ул. машиностроителей, 9, ул. Береговая, 52; д. Пылаева, ул. 50 лет Октября, 42; с. Чупино, ул. Октябрьская, 55; д. Налимова, пер. Рабочий, 8 | 2015 | 350 | 290 |  | 60 |  |  |
| 127 | в 2016 году, р.п. Пышма, ул. Барахвостова, 8, ул. Лермонтова, 86, ул. С.Лазо, 5; д. Смирнова, ул. Гагарина, 24 ; д. Речелга, ул. Первомайская, 3 | 2016 | 350 | 290 |  | 60 |  |  |
| 128 | в 2017 году, р.п. Пышма, ул. Октябрьская, 52; д. Савина, скважина Боровая; д. Смирнова, пер. Кировский,3; д. Пылаева, ул. 50 лет Октября, 24; с. Печеркино, ул. Береговая, 9 | 2017 | 350 | 290 |  | 60 |  |  |