## Приложение N 3

к программе «Развитие  газификации в Пышминском

городском округе» на 2012-2015 годы

ПЛАН

мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Развитие газификации в Пышминском городском округе»

на 2012-2015 годы

| N строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Взаимосвязь с целями и задачами муниципальной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | местный бюджет | федеральный бюджет (плановый объем) | областной бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВСЕГО по Программе, | X | 500471 | 30367,88 |  | 438928,12 | 31175 | X |
| 2 | в том числе: в 2012 году |  | 135049 | 8102,1 |  | 104959,9 | 21987 |  |
| 3 | в 2013 году |  | 93500,2 | 2806,4 |  | 81505,8 | 9188 |  |
| 4 | в 2014 году |  | 125193,1 | 4617,6 |  | 120575,5 |  |  |
| 5 | в 2015 году |  | 146728,7 | 14841,78 |  | 131886,92 |  |  |
| 6 | Капитальные вложения, всего по Программе, | X | 500471 | 30367,88 |  | 438928,12 | 31175 | X |
| 7 | в том числе: в 2012 году |  | 135049 | 8102,1 |  | 104959,9 | 21987 |  |
| 8 | в 2013 году |  | 93500,2 | 2806,4 |  | 81505,8 | 9188 |  |
| 9 | в 2014 году |  | 125193,1 | 4617,6 |  | 120575,5 |  |  |
| 10 | в 2015 году |  | 146728,7 | 14841,78 |  | 131886,92 |  |  |
| 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
| 12 | Всего по разделу "Капитальные вложения": | X | 507190,43 | 17782,18 |  | 458233,25 | 31175 | X |
| 13 | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 14 | Межпоселковые газопроводы (газопроводы высокого давления) | 2012-2015 | 260005 |  |  | 260005 |  |  |
| 15 | Строительство газопровода Пышма-Первомайский-Камышлов II- III-IV пусковые комплексы (III этап – отпайки с установкой блочных газовых котельных в с. Чернышово, с. Тупицыно, с. Четкарино, д. Комарова и п. Первомайский; IV – отпайки в п. Южный и п. Ключевской, а также отпайки с установкой блочных газовых котельных в с. Тимохинское, с. Черемыш и с. Боровлянское) | 2012-2015 | 260005 |  |  | 260005 |  |  |
| 16 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | в 2012 году |  | 74200,1 |  |  | 74200,1 |  |  |
| 18 | в 2013 году |  | 55915 |  |  | 55915 |  |  |
| 19 | в 2014 году |  | 58990,5 |  |  | 58990,5 |  |  |
| 20 | в 2015 году |  | 70899,4 |  |  | 70899,4 |  |  |
| 21 | Внутрипоселковые распределительные сети (газопроводы низкого давления) | 2012-2015 | 216044,9 | 5946,78 |  | 178923,12 | 31175 |  |
| 22 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-1 в р.п. Пышма | 2012-2015 | 2295 | 2295 |  |  |  |  |
| 23 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | в 2012 году |  | 530 | 530 |  |  |  |  |
| 25 | в 2013 году |  | 560 | 560 |  |  |  |  |
| 26 | в 2014 году |  | 588 | 588 |  |  |  |  |
| 27 | в 2015 году |  | 617 | 617 |  |  |  |  |
| 28 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-12 в р.п. Пышма | 2012 | 13987 |  |  |  | 13987 |  |
| 29 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | в 2012 году |  | 13987 |  |  |  | 13987 |  |
| 31 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-4 в р.п. Пышма | 2012-2013 | 17188 |  |  |  | 17188 |  |
| 32 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | в 2012 году |  | 8000 |  |  |  | 8000 |  |
| 34 | в 2013 году |  | 9188 |  |  |  | 9188 |  |
| 35 | Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | 2014 | 20570 | 411,4 |  | 20158,6 |  |  |
| 36 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | в 2014 году |  | 20570 | 411,4 |  | 20158,6 |  |  |
| 38 | Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 в р.п. Пышма | 2015 | 18434 | 368,68 |  | 18065,32 |  |  |
| 39 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | в 2015 году |  | 18434 | 368,68 |  | 18065,32 |  |  |
| 41 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРП-2 в р.п. Пышма | 2014 | 18787,4 | 375,7 |  | 18411,7 |  |  |
| 42 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | в 2014 году |  | 18787,4 | 375,7 |  | 18411,7 |  |  |
| 44 | Расширение сети газопроводов низкого давления от ГРП-3 и ГРП-7 в р.п. Пышма Свердловской области | 2012-2013 | 22775,9 | 455,6 |  | 22320,3 |  |  |
| 45 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | в 2012 году |  | 11083,2 | 221,7 |  | 10861,5 |  |  |
| 47 | в 2013 году |  | 11692,7 | 233,9 |  | 11458,8 |  |  |
| 48 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРП-5 в р.п. Пышма | 2015 | 12329,3 | 246,6 |  | 12082,7 |  |  |
| 49 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | в 2015 году |  | 12329,3 | 246,6 |  | 12082,7 |  |  |
| 51 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору ул. Гагарина от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | 2013 | 1677,5 | 33,6 |  | 1643,9 |  |  |
| 52 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | в 2013 году |  | 1677,5 | 33,6 |  | 1643,9 |  |  |
| 54 | Газопровод низкого давления в с. Чернышово Пышминского района Свердловской области | 2012 | 8225,8 | 164,5 |  | 8061,3 |  |  |
| 55 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | в 2012 году |  | 8225,8 | 164,5 |  | 8061,3 |  |  |
| 57 | Газопровод низкого давления в с. Тупицыно Пышминского района Свердловской области | 2012-2013 | 10509,7 | 210,2 |  | 10299,5 |  |  |
| 58 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | в 2012 году |  | 5114,2 | 102,3 |  | 5011,9 |  |  |
| 60 | в 2013 году |  | 5395,5 | 107,9 |  | 5287,6 |  |  |
| 61 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в д. Савина | 2014 | 7045,3 | 140,9 |  | 6904,4 |  |  |
| 62 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | в 2014 году |  | 7045,3 | 140,9 |  | 6904,4 |  |  |
| 64 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в с. Четкарино | 2014-2015 | 23484,3 | 469,8 |  | 23014,5 |  |  |
| 65 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | в 2014 году |  | 11742,2 | 234,9 |  | 11507,3 |  |  |
| 67 | в 2015 году |  | 11742,1 | 234,9 |  | 11507,2 |  |  |
| 68 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в д. Комарова | 2014 | 4696,9 | 93,9 |  | 4603 |  |  |
| 69 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | в 2014 году |  | 4696,9 | 93,9 |  | 4603 |  |  |
| 71 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в пос. Первомайский | 2015 | 12329,3 | 246,6 |  | 12082,7 |  |  |
| 72 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | в 2015 году |  | 12329,3 | 246,6 |  | 12082,7 |  |  |
| 74 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в пос. Южный | 2015 | 7397,6 | 148 |  | 7249,6 |  |  |
| 75 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | в 2015 году |  | 7397,6 | 148 |  | 7249,6 |  |  |
| 77 | Расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов в п. Трифоново | 2012-2013 | 14311,9 | 286,3 |  | 14025,6 |  |  |
| 78 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | в 2012 году |  | 6964,4 | 139,3 |  | 6825,1 |  |  |
| 80 | в 2013 году |  | 7347,5 | 147 |  | 7200,5 |  |  |
|  | ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
| 81 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопроводов низкого давления к жилому сектору | 2012-2014 | 19267,1 | 19267,1 |  |  |  |  |
| 82 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в д. Савина | 2012 | 1006,5 | 1006,5 |  |  |  |  |
| 83 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | в 2012 году |  | 1006,5 | 1006,5 |  |  |  |  |
| 85 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в д. Комарова | 2012 | 671 | 671 |  |  |  |  |
| 86 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | в 2012 году |  | 671 | 671 |  |  |  |  |
| 88 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Четкарино | 2012 | 2907,6 | 2907,6 |  |  |  |  |
| 89 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | в 2012 году |  | 2907,6 | 2907,6 |  |  |  |  |
| 91 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в пос. Первомайский | 2012 | 1585,2 | 1585,2 |  |  |  |  |
| 92 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | в 2012году |  | 1585,2 | 1585,2 |  |  |  |  |
| 94 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в пос. Южный | 2014 | 1056,8 | 1056,8 |  |  |  |  |
| 95 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | в 2014 году |  | 1056,8 | 1056,8 |  |  |  |  |
| 97 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Тимохинское | 2015 | 2244 | 2244 |  |  |  |  |
| 98 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | в 2015 году |  | 2244 | 2244 |  |  |  |  |
| 100 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Черемыш | 2015 | 4167 | 4167 |  |  |  |  |
| 101 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | в 2015 году |  | 4167 | 4167 |  |  |  |  |
| 103 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с. Боровлянское | 2015 | 5129 | 5129 |  |  |  |  |
| 104 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | в 2015 году |  | 5129 | 5129 |  |  |  |  |
| 106 | Доработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | 2013 | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 107 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | в 2013 году |  | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 109 | Доработка и корректировка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 в р.п. Пышма | 2013 | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 110 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | в 2013 году |  | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 112 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопроводов низкого давления к частному жилому сектору | 2012-2015 | 5154 | 5154 |  |  |  |  |
| 113 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-2 | 2012 | 387 | 387 |  |  |  |  |
| 114 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | в 2012 году |  | 387 | 387 |  |  |  |  |
| 116 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-5 | 2012 | 387 | 387 |  |  |  |  |
| 117 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | в 2012 году |  | 387 | 387 |  |  |  |  |
| 119 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в д. Савина | 2013 | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 120 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | в 2013 году |  | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 122 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в д. Комарова | 2013 | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 123 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | в 2013 году |  | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 125 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Четкарино | 2013 | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 126 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | в 2013 году |  | 408 | 408 |  |  |  |  |
| 128 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в пос. Первомайский | 2014 | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 129 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | в 2014 году |  | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 131 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в пос. Южный | 2014 | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 132 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | в 2014 году |  | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 134 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма | 2014 | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 135 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | в 2014 году |  | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 137 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 в р.п. Пышма | 2014 | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 138 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | в 2014 году |  | 429 | 429 |  |  |  |  |
| 140 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Тимохинское | 2015 | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 141 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | в 2015 году |  | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 143 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Черемыш | 2015 | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 144 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | в 2015 году |  | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 146 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Боровлянское | 2015 | 480 | 480 |  |  |  |  |
| 147 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | в 2015 году |  | 480 | 480 |  |  |  |  |