- Приложение N 4

к муниципальной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог

местного значения в Пышминском городском округе» на 2012-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

| N строки | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. рублей | Сроки строительства |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | ввод | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, пер. Речной (700 м) | р.п. Пышма, пер. Речной | Муниципальная | 6000 | 2012 | 2012 |  | 6000 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Тельмана - ул. Куйбышева, (ул. Кирова – ул. Тельмана) (1050 м) | р.п. Пышма, ул. Тельмана и ул. Куйбышева | Муниципальная | 17000 | 2012 | 2012 |  | 17000 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  | 16660 |  |  |  | 16660 |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет |  |  | 340 |  |  |  | 340 |  |  |  |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, ул. Пионерская (ул. 1 Мая – ул. Ленина) (300 м) | р.п. Пышма, ул. Пионерская | Муниципальная | 1000 | 2012 | 2012 |  | 1000 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, пер. Куйбышевский (ул. 1 Мая – ул. Ленина) (450 м) | р.п. Пышма, пер. Куйбышевский | Муниципальная | 3600 | 2012 | 2012 |  | 3600 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет |  |  | 3600 |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт дороги в с. Черемыш, ул. Ленина (4000 м) | Пышминский район, с. Черемыш | Муниципальная | 30000 | 2012 | 2012 |  | 30000 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |
| 24 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство дороги в р.п. Пышма, пер. Школьный (850 м) | р.п. Пышма, пер. Школьный | Муниципальная | 7900 | 2012 | 2012 |  | 7900 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 27 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | местный бюджет |  |  | 7900 |  |  |  | 7900 |  |  |  |  |
| 30 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, ул. Ленина (ул. Комарова – а/п к базе ДРСУ) ( 550 м) | р.п. Пышма, ул. Ленина | Муниципальная | 4700 | 2013 | 2013 |  | 4700 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 32 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | местный бюджет |  |  | 4700 |  |  |  |  | 4700 |  |  |  |
| 35 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Сибирский тракт (1350 м) | р.п. Пышма, ул. Сибирский тракт | Муниципальная | 13000 | 2013 | 2013 |  |  | 13000 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 37 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | областной бюджет |  |  | 12740 |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |
| 39 | местный бюджет |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |
| 40 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Свердловская (700 м) | р.п. Пышма, ул. Свердловская | Муниципальная | 5600 | 2013 | 2013 |  |  | 5600 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 42 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | местный бюджет |  |  | 5600 |  |  |  |  | 5600 |  |  |  |
| 45 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Кирова (от автотрассы Екатеринбург-Тюмень) (700 м) | р.п. Пышма, ул. Кирова | Муниципальная | 5600 | 2013 | 2013 |  |  | 5600 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 47 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | местный бюджет |  |  | 5600 |  |  |  |  | 5600 |  |  |  |
| 50 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, ул. Комарова (650 м) | р.п. Пышма, ул. Комарова | Муниципальная | 5500 | 2013 | 2013 |  |  | 5500 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 52 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | областной бюджет |  |  | 5390 |  |  |  |  | 5390 |  |  |  |
| 54 | местный бюджет |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
| 55 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Строительство дороги в с. Тимохинское, ул. Октябрьская (2800 м) | с. Тимохинское, ул. Октябрьская | Муниципальная | 30000 | 2013 | 2013 |  |  | 30000 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 57 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | областной бюджет |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |
| 59 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Капитальный ремонт дороги в д. Савина, ул. Ленина, д. 23-63 (900 м) | д. Савина, ул. Ленина | Муниципальная | 7900 | 2014 | 2014 |  |  |  | 7900 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 62 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | областной бюджет |  |  | 7742 |  |  |  |  |  | 7742 |  |  |
| 64 | местный бюджет |  |  | 158 |  |  |  |  |  | 158 |  |  |
| 65 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Победы, 36 до ул. Гоголя (350 м) | р.п. Пышма, ул. Победы | Муниципальная | 4100 | 2014 | 2014 |  |  |  | 4100 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 67 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | местный бюджет |  |  | 4100 |  |  |  |  |  | 4100 |  |  |
| 70 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма, пер. Ленинский (1000 м) | р.п. Пышма, пер. Ленинский | Муниципальная | 8400 | 2014 | 2014 |  |  |  | 8400 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 72 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | местный бюджет |  |  | 8400 |  |  |  |  |  | 8400 |  |  |
| 75 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Капитальный ремонт дороги в пос. Первомайский, ул. Молодежная (500 м) | п. Первомайский, ул. молодежная | Муниципальная | 4600 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 4600 | Администрация Пышминского городского округа |
| 77 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | областной бюджет |  |  | 4508 |  |  |  |  |  |  | 4508 |  |
| 79 | местный бюджет |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |
| 80 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Капитальный ремонт дороги в пос. Первомайский, ул. Ленина (700 м) | пос. Первомайский, ул. Ленина | Муниципальная | 6500 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 6500 | Администрация Пышминского городского округа |
| 82 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | областной бюджет |  |  | 6370 |  |  |  |  |  |  | 6370 |  |
| 84 | местный бюджет |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 130 |  |
| 85 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Капитальный ремонт дороги в п. Южный, ул. Советская (800 м) | п. Южный, ул. Советская | Муниципальная | 8000 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 8000 | Администрация Пышминского городского округа |
| 87 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | областной бюджет |  |  | 7840 |  |  |  |  |  |  | 7840 |  |
| 89 | местный бюджет |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
| 90 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Строительство дороги д. Заречная – с. Юрмытское со строительством моста через р. Юрмыч (500 м) | Пышминский район | Муниципальная | 20000 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 20000 | Администрация Пышминского городского округа |
| 92 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | областной бюджет |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |
| 94 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Победы-ул. Чапаева-ул. Мелиораторов (200 м) | р.п. Пышма, ул. Победы – ул. Мелиораторов | Муниципальная | 2000 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 2000 | Администрация Пышминского городского округа |
| 97 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | местный бюджет |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
| 100 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Тельмана- ул. Куйбышева, (ул. Кирова – ул. Тельмана) | р.п. Пышма, улицы Тельмана и Куйбышева | Муниципальная | 600 | 2012 | 2012 |  | 600 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 102 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | местный бюджет |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 105 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в с. Черемыш, ул. Ленина | с. Черемыш, ул. Ленина | Муниципальная | 800 | 2012 | 2012 |  | 800 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 107 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | местный бюджет |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 110 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в д. Савина, ул. Ленина | д. Савина, ул. Ленина | Муниципальная | 800 | 2013 | 2013 |  |  | 800 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 112 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | местный бюджет |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 115 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги д. Заречная – с. Юрмытское со строительством моста через р. Юрмыч | Пышминский район | Муниципальная | 900 | 2013 | 2013 |  |  | 900 |  |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 117 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | местный бюджет |  |  | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 120 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в пос. Первомайский, ул. Молодежная | пос. Первомайский, ул. Молодежная | Муниципальная | 850 | 2014 | 2014 |  |  |  | 850 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 122 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | местный бюджет |  |  | 850 |  |  |  |  |  | 850 |  |  |
| 125 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в пос. Первомайский, ул. Ленина | пос. Первомайский, ул. Ленина | Муниципальная | 850 | 2014 | 2014 |  |  |  | 850 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 127 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | местный бюджет |  |  | 850 |  |  |  |  |  | 850 |  |  |
| 130 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в п. Южный, ул. Советская | п. Южный, ул. Советская | Муниципальная | 850 | 2014 | 2014 |  |  |  | 850 |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 132 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | местный бюджет |  |  | 850 |  |  |  |  |  | 850 |  |  |
| 135 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Островского | р.п. Пышма, ул. Островского | Муниципальная | 900 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 900 | Администрация Пышминского городского округа |
| 137 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | местный бюджет |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |
| 140 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Октябрьская | р.п. Пышма, ул. Октябрьская | Муниципальная | 900 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 900 | Администрация Пышминского городского округа |
| 142 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | местный бюджет |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |
| 145 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в р.п. Пышма, ул. Западная | р.п. Пышма, ул. Западная | Муниципальная | 900 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 900 | Администрация Пышминского городского округа |
| 147 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | местный бюджет |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |
| 150 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |