Российская Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2011 г.                                                                                                 № 443

Р.п. Пышма

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Строительство и реконструкция жилых домов на территории Пышминского городского округа  в целях  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2012 – 2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Пышминского городского округа, постановления администрации Пышминского городского округа от 13.07.2011 г. №381 «О разработке проектов муниципальных целевых программ в 2011 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу  «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Пышминского городского округа  в целях  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»  на  2012 – 2015 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление   опубликовать в газете «Пышминские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Пышминского городского округа  по ЖКХ, строительству и газификации    Обоскалова А.А.

И.о. главы Пышминского городского округа                                 М.А. Хвостов

Утверждена

постановлением администрации

Пышминского городского округа

от 17.08.2011 г. №443

Муниципальная целевая программа

«Строительство и реконструкция жилых домов на территории Пышминского городского округа  в целях  переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»  на  2012 – 2015 годы  (далее – Программа).

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  Программа

Состояние жилищного фонда Пышминского городского округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на содержание жилищного фонда.

Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период реформирования экономики страны, отсутствие у балансодержателей реальных источников финансирования для проведения текущих и капитальных ремонтов, передача в муниципальную собственность значительного количества ведомственного жилья, находящегося в неудовлетворительном состоянии, привело к тому, что в течение последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого и аварийного жилищного фонда.

По состоянию на 1 января 2011 года  ветхий  жилищный фонд в Пышминском городском округе насчитывает 228  ветхих жилых домов, общей площадью 7,1 тыс. квадратных метров или 1,44 процента от общей площади жилищного фонда.

Реализация мероприятий по строительству жилых домов для переселения граждан из жилых помещений аварийного и ветхого жилищного фонда требует значительных объемов инвестиций и не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года. Данные обстоятельства подтверждают обоснованность и необходимость осуществления мероприятий по строительству жилых домов для переселения граждан из жилых помещений аварийного и ветхого жилищного фонда программно-целевым методом.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением программных мероприятий, что может привести к созданию не завершенных строительством объектов, невыполнению программных целей. Способами ограничения указанных рисков являются:   осуществление постоянного мониторинга реализации программных мероприятий, своевременная корректировка мероприятий, показателей и индикаторов Программы, перераспределение финансовых ресурсов с учетом приоритетности мероприятий и в зависимости от темпов достижения поставленных целей, распределение функций, полномочий и ответственности исполнителей мероприятий программы.

Паспорт   Программы  приведен в приложении № 1 к Программе.

- Раздел 2. Основные цели и задачи   Программы

1. Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества и снижение объема ветхого и аварийного жилищного фонда в Пышминском городском округе.

Задачей Программы, направленной на достижение данной цели, является реализации администрацией Пышминского городского округа первоочередных мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.

2. Целевым индикаторами и показателями Программы являются:

1) Количество семей, переселенных  из ветхого и аварийного жилья;

2) снижение удельного веса площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в общем объеме площади жилищного фонда.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении № 2 к  Программе.

- Раздел 3. Мероприятия Программы

1. Мероприятия Программы, направленные на решение задачи, указанной в пункте 1 раздела 2 настоящей Программы, включают капитальные вложения (строительство   планируемых объектов муниципальной собственности) в объеме финансирования 68 920,1  тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств:

областного бюджета – 66 176,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 2 743,8  тыс. рублей.

2. План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 3 к  Программе.

3. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в составе Программы приведен в приложении № 4   к Программе.

- Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

1. Общий объем финансирования Программы составляет 68 920,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета 66176,3 тыс. рублей,  местного бюджета 2 743,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет). Объемы финансирования Программы по источникам финансирования, годам реализации  приведены в приложении № 5    к Программе.

Общий объем финансирования Программы определен по объектам капитального строительства исходя из сметной стоимости строительства объектов и планируемых расходов на реализацию Программы  в 2012 - 2015 годах.

- Раздел 5. Механизм реализации Программы

1.	Заказчиком  Программы является администрация Пышминского городского округа.

2.	Заказчик Программы – администрация Пышминского городского округа:

1)	заключает соглашения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;

2)	определяет заказчиков объектов капитального строительства муниципальной собственности;

3)	размещает заказы в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

4)	заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на выполнение подрядных работ по объектам капитального строительства муниципальной собственности;

3. Ответственным за реализацию плана мероприятий является   заместитель главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и газификации.

4. Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа осуществляет оперативный контроль,  в установленные сроки представляет отчетность о ходе и итогах реализации плана мероприятий программ

В реализации программы принимают непосредственное участие строительные предприятия, заказчики, застройщики.

- Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по итогам выполнения Программы за год и по окончании срока реализации Программы на основании достижения целевых индикаторов, приведенных в приложении № 2 к  Программе

Реализация мероприятий Программы к 2015 году позволит:

- улучшить жилищные условия 16 семей за счет строительства   4-х четырех квартирных жилых домов в р.п. Пышма для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа,в том числе:

2012 год  -  4-х квартирный дом по ул. Кирова, 41 в р.п. Пышма;

2013 год -  4-х квартирный дом по ул. Кирова, 45 в р.п. Пышма;

2014 год - 4-х квартирный дом по ул. Кирова, 47 в р.п. Пышма;

2015 год -  4-х квартирный дом по ул. Кирова, 49 в р.п. Пышма;

- снизить удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в общем объеме площади жилищного фонда Пышминского городского округа в 2015 году до 1,16%.